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第一章 磋商公告

【平公资采2026899号】平顶山市精神病医院平顶山市精神卫生中心服务能力提升项目主体建筑改造项目全过程工程咨询服务项目竞争性磋商公告

项目概况
平顶山市精神病医院平顶山市精神卫生中心服务能力提升项目主体建筑改造项目全过程工程咨询服务项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）获取招标文件，并于2026年09月11日08时40分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：平采磋商-2026-125 
2、项目名称：平顶山市精神病医院平顶山市精神卫生中心服务能力提升项目主体建筑改造项目全过程工程咨询服务项目
3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：658700.00元

最高限价：658700 元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	平公资采2026899号-1
	平顶山市精神病医院平顶山市精神卫生中心服务能力提升项目主体建筑改造项目全过程工程咨询服务项目
	 658700
	658700 
	是
	658700


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1项目概况：对门诊楼、南北病房楼进行改造，改造区域面积8888.27平方米，项目工程概算建安费1190.47万元。
5.2采购范围:项目概况中所有工作内容的全过程工程咨询服务，服务范围包括以下内容：①项目建设管理；②工程监理；③造价咨询服务；具体要求详见磋商文件。
5.3项目地点：平顶山市精神病医院。

5.4服务期限：自签订合同之日起至工程竣工验收完成及缺陷责任期满止。 

5.5质量要求：合格。 

6、合同履行期限：同服务期限 

7、本项目是否接受联合体投标：是 

8、是否接受进口产品：否 

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定；

3、本项目的特定资格要求


3.1 供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（可提供扫描件或电子营业执照。联合体投标的，联合体各方均需提供）；
3.2 供应商须具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质； 

3.3 全过程工程咨询项目总负责人：具有国家注册一级建造师或国家注册监理工程师或国家注册一级造价工程师执业资格，且须同时具有工程类或工程经济类高级职称； 

造价咨询负责人：具有国家注册一级造价工程师执业资格； 

工程监理负责人：具有房屋建筑专业国家注册监理工程师执业资格； 

项目建设管理负责人：具有注册咨询工程师（投资）执业资格（专业限建筑或市政类）； 

以上人员须提供人员证件、劳动合同（与供应商签署的）及供应商为其缴纳的养老保险金证明（须提供查询网页截图及查询途径，社保部门未提供网络查询服务的需由社保部门出具证明并注明查询电话）； 

3.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟。联合体投标的，联合体各方均需提供）；

3.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟。联合体投标的，联合体各方均需提供）；

3.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（提供承诺函，格式自拟。联合体投标的，联合体各方均需提供）；

3.7参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟。联合体投标的，联合体各方均需提供）；

3.8被 列 入 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” 网 站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参与本项目投标。采购人、采购代理机构将通过以上要求查询供应商信用记录，信用信息查询的截止时点为资格评审完成前，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档；

3.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟。联合体投标的，联合体各方均需提供）；

注：若供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。
3.10联合体投标的，还应满足下列要求：
本次招标接受联合体投标，确定联合体牵头人，供应商的响应文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具法律约束力；联合体成员应签订联合体协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随响应文件一并提交招标人；联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本次投标活动，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，履行合同，向招标人承担连带责任；联合体的牵头人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个招投标及合同的全面履行和接受本工程款的支付；

投标过程中除联合体协议书及文件有要求的资料由各方签字盖章外，获取采购文件、文件签字盖章等均由联合体牵头人签署办理。

三、获取采购文件
1、时间：2026年08月25日至2026年09月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》

3、方式：潜在供应商需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）“交易主体登录”入口进入交易系统进行文件下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4、售价：0元

四、响应文件提交
1、时间：2026年09月11日08时40分（北京时间）
 2、地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统
五、响应文件开启
1、时间：2026年09月11日08时40分（北京时间）
 2、地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》《中国招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜
1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、本项目最高限价为658700元，其中①项目建设管理最高限价：228600元；②工程监理最高限价：282100元；③造价咨询服务最高限价：148000元。
3、供应商或其他利害关系人对本次公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。
   4、监督部门：平顶山市财政局
      联系方式：0375-2627595

监督单位：平顶山市卫生健康委员会

统一社会信用代码：11410400MB1632093J

联系人:易先生

电话:0375-4976018

5、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息

名称：平顶山市精神病医院
地址：平顶山市湛河区平桐路南段
联系人：张女士 

联系方式：0375-6166762
2、采购代理机构信息（如有）
名称：河南欣昌工程管理有限责任公司
地  址：河南省平顶山市湛河区九里山街道倾城小区北门西50米路北
联系人：冯理珩

联系方式：0375-3959996
3、项目联系方式
项目联系人：冯理珩
电话：0375-3959996
    温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。
1、投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2、本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3、电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
4、电子投标文件的制作
4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人）。

4.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5、加密电子投标文件的提交
5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	名称：平顶山市精神病医院
地址：平顶山市湛河区平桐路南段
联系人：张女士 

联系方式：0375-6166762

	2
	采购代理机构
	名称：河南欣昌工程管理有限责任公司
地  址：河南省平顶山市湛河区九里山街道倾城小区北门西50米路北
联系人：冯理珩
联系方式：0375-3959996
电子邮箱：henanxinchangpds@163.com

	3
	项目名称
	平顶山市精神病医院平顶山市精神卫生中心服务能力提升项目主体建筑改造项目全过程工程咨询服务项目

	4
	项目编号
	平采磋商-2026-125 

	5
	资金来源和落实情况
	财政资金，现已落实。

	6
	采购内容
	项目概况中所有工作内容的全过程工程咨询服务，服务范围包括以下内容：①项目建设管理；②工程监理；③造价咨询服务；具体要求详见磋商文件。

	7
	项目地点
	平顶山市精神病医院。

	8
	服务期限
	自签订合同之日起至工程竣工验收完成及缺陷责任期满止。

	9
	质量要求
	合格。

	10
	采购要求
	见本竞争性磋商文件第四章

	11
	项目属性
	服务

	12
	供应商资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小企业划型标准请依据工信部联企业〔2011〕300号文件之规定；

3、本项目的特定资格要求


3.1 供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照（可提供扫描件或电子营业执照。联合体投标的，联合体各方均需提供）；
3.2 供应商须具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质； 

3.3 全过程工程咨询项目总负责人：具有国家注册一级建造师或国家注册监理工程师或国家注册一级造价工程师执业资格，且须同时具有工程类或工程经济类高级职称； 

造价咨询负责人：具有国家注册一级造价工程师执业资格； 

工程监理负责人：具有房屋建筑专业国家注册监理工程师执业资格； 

项目建设管理负责人：具有注册咨询工程师（投资）执业资格（专业限建筑或市政类）； 

以上人员须提供人员证件、劳动合同（与供应商签署的）及供应商为其缴纳的养老保险金证明（须提供查询网页截图及查询途径，社保部门未提供网络查询服务的需由社保部门出具证明并注明查询电话）； 

3.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟。联合体投标的，联合体各方均需提供）；

3.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟。联合体投标的，联合体各方均需提供）；

3.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录（提供承诺函，格式自拟。联合体投标的，联合体各方均需提供）；

3.7参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟。联合体投标的，联合体各方均需提供）；

3.8被 列 入 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” 网 站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参与本项目投标。采购人、采购代理机构将通过以上要求查询供应商信用记录，信用信息查询的截止时点为资格评审完成前，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档；

3.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟。联合体投标的，联合体各方均需提供）；

注：若供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。
3.10联合体投标的，还应满足下列要求：
本次招标接受联合体投标，确定联合体牵头人，供应商的响应文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具法律约束力；联合体成员应签订联合体协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随响应文件一并提交招标人；联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本次投标活动，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，履行合同，向招标人承担连带责任；联合体的牵头人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个招投标及合同的全面履行和接受本工程款的支付；

投标过程中除联合体协议书及文件有要求的资料由各方签字盖章外，获取采购文件、文件签字盖章等均由联合体牵头人签署办理。

	13
	本项目所属行业
	本项目所属行业为“其他未列明行业”《行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业 (2011) 300号)

	14
	是否专门面向中小企业
	是

	15
	资格审查方式
	资格后审

	16
	踏勘现场
	不组织

	17
	磋商预备会
	不召开

	18
	转包、分包
	不允许

	19
	构成竞争性磋商文件的其他材料
	竞争性磋商文件澄清、修改等

	20
	供应商要求澄清竞争性磋商文件时间
	竞争性磋商文件获取之日起7个工作日内提出

	21
	构成响应文件的其他材料
	竞争性磋商文件要求提交的其他资料

	22
	磋商有效期
	响应文件递交截止之日起60日历天

	23
	最高投标限价
	本项目最高限价为658700元，其中①项目建设管理最高限价：228600元；②工程监理最高限价：282100元；③造价咨询服务最高限价：148000元。

	24
	招标文件费
	不收取

	25
	磋商保证金
	不收取

	26
	质量保证金
	不收取

	27
	履约保证金
	不收取

	28
	是否允许递交备选投标方案
	否

	29
	签字或盖章要求
	供应商按竞争性磋商文件规定在相应封面和文本中加盖单位电子印章和法定代表人或委托代理人签字或盖章

	30
	响应文件递交
	供应商应按竞争性磋商文件规定编制、提交电子响应文件。加密电子响应文件应在竞争性磋商文件规定的响应文件递交截止时间之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

	31
	响应文件递交截止时间
	2026年09月11日08时40分（北京时间）

	32
	递交响应文件地点
	《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统

	33
	是否退还响应文件
	否

	34
	开标时间和地点
	开标时间：同响应文件递交截止时间
开标地点：同递交响应文件地点

	35
	开标程序
	开标时，供应商使用CA证书在规定时间内对其电子响应文件进行解密。

	36
	磋商小组的组建
	磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家确定方式为从专家库中随机抽取。
备注：上述规定为一组评审专家组成方式，根据项目标段数量和评审工作量，可由多组专家完成评审。

	37
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	否，推荐成交候选供应商数量：3名

	38
	成交公告发布媒介及期限
	同竞争性磋商公告发布媒介，公示期为1个工作日。

	39
	付款方式
	合同签订后支付至合同价款的30%作为预付款，工程整体完工且竣工验收合格后支付至合同价款的80%，经最终结算审核完成并出具合格的评审报告完成后支付至合同价款的100%。

	40
	相关政府采购政策落实情况
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

三、推广政府采购合同融资
要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。
四、落实预留采购份额
采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的小微企业报价给予10%—20%(工程项目为 3%—5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的(联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上)，给予联合体或大中型企业4%-6%(工程项目为1%-2%)的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审惠幅度，支持中小企业发展。

A、为贯彻落实财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，本项目专门面向中小企业采购。中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。
B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、保障市场主体自由平等参与政府采购活动

各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依法保障各类市场主体平等参与政府采购活动的权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形:

（1）以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民管企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；
（2）通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；
（3）要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册、或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍；
（4）设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；
（5）要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；

（6）不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；

（7）设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；
（8）违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

七、电子营业执照应用事项

详见《平顶山市公共资源交易中心关于进一步深化电子营业执照在公共资源交易领域应用的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml）

	41
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费按照豫招协[2023]002号文计取，由成交单位向代理机构支付。
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	是否采用电子招标投标
	是

	43
	质疑提出
	1、供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的, 请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

3、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、接收质疑函联系方式：

采 购 人：

名称：平顶山市精神病医院 

地址：平顶山市湛河区平桐路南段 

联系人：张女士 

联系方式：0375-6166762

采购代理机构信息

名称：河南欣昌工程管理有限责任公司
地  址：河南省平顶山市湛河区九里山街道倾城小区北门西50米路北   

联系人：冯理珩
联系方式：0375-3959996 
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	其他未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。

	河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。

注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！

1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。 

2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。 

3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。

4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。
1.1.2采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
资金来源及落实情况：见供应商须知前附表。
1.3 采购内容、项目地点、服务期限、质量要求
1.3.1采购内容：见供应商须知前附表。
1.3.2项目地点：见供应商须知前附表。
1.3.3服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.4质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求
供应商应具备承担本项目投标的资格要求：见供应商须知前附表。
1.5 费用承担
供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字
竞争性磋商文件及响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场（不统一组织）
1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。 

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10磋商预备会（不召开）
供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。
1.11 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离磋商文件某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。
2. 竞争性磋商文件
2.1 竞争性磋商文件的组成
　　2.1.1 本竞争性磋商文件包括：
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）评审办法；
（4）采购内容及要求；
（5）合同条款及格式；
（6）响应文件格式；
（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2竞争性磋商文件的澄清或修改

2.2.1供应商对竞争性磋商文件提出疑问的，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式提出。
2.2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件的截止时间。

    2.2.3除非采购人认为有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.2.4供应商应及时关注电子交易系统等公告媒体发布的与竞争性磋商项目相关的信息，如因供应商自身原因未及时获取有关信息，由此造成的对投标不利的后果由供应商自负。
3. 响应文件

3.1 响应文件的组成
响应文件至少应包括第六章响应文件格式要求的内容。

3.2 磋商报价

3.2.1供应商应参考采购人提供的竞争性磋商内容，考虑物价上涨、政策性调整等诸多因素，结合本项目实际情况和企业成本、市场行情自主报价。
除非采购人对竞争性磋商文件予以修改，供应商应按采购人采购项目和采购内容计算单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成所列招标采购范围的全部，不得以任何理由予以重复。

3.2.2采购人设有最高投标限价的，供应商的磋商报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.3 磋商有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，磋商有效期为响应文件递交截止之日起60日历天。
3.3.2在磋商有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其磋商保证金（如有）。
3.4资格审查资料

根据供应商须知前附表“供应商资格要求”提供证明材料。
3.5响应文件的编制
响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

4. 投标
4.1 响应文件的递交
4.1.1 供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。
4.1.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。
4.1.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.1.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
4.2 响应文件的修改与撤回
4.2.1 在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。
4.2.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照竞争性磋商文件要求签字或盖章。

4.2.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标

5.1“不见面”开标注意事项及操作流程
5.1.1采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

5.1.2开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成响应文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的响应文件不予接收。

5.1.3如出现供应商的电子响应文件无法解密的情况，供应商应及时联系采购人（代理机构）进行说明。响应文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是响应文件自身问题导致响应文件无法解密的，该响应文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成响应文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.1.4所有响应文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.1.5供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对响应文件进行解密的，其响应文件不予接收。

5.1.6解密完成后，供应商可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

6. 磋商
6.1 磋商小组
6.1.1 磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组成员组成、人数以及专家的确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
6.2 磋商原则

6.2.1磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。磋商小组在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

6.2.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

 磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

6.3 磋商程序
6.3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.3.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并按磋商文件要求签章。

6.3.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（本项目共两次报价，第一次报价即响应文件中的报价）。

6.3.5经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审办法。

磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的评审标准不得作为评审依据。
7. 合同授予
7.1定标原则
采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

7.2 成交公告

采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告成交结果。
7.3 成交通知书
在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。
7.4 签订合同
7.4.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，完成合同备案。
7.4.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：    

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。

8.3 对磋商小组的纪律要求
磋商小组不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
8.5 投诉
供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评审办法（综合评分法）
评审办法前附表
	1
	资格审查
	供应商资格要求
	符合第二章“供应商须知”第1.4项规定

	2
	符合性
评审
	磋商报价
	符合第二章“供应商须知”第3.2.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知”第1.3.4项规定

	
	
	磋商有效期
	符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定

	
	
	签字或盖章
	符合磋商文件规定

	
	
	其他实质性要求
	符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3
	分值构成
(总分100分)
	磋商报价：20分
技术标部分：60分

综合标部分：20分

	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1
	磋商报价

（20分）
	（1）磋商基准价：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价（总价）最低的供应商的价格为磋商基准价。
（2）供应商最后报价（总价）等于磋商基准价的其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最后报价（总价））×20%×100

注：1、磋商报价超过最高限价按无效投标处理。

本项目专门面向中小企业，不再进行价格调整。

	3.2
	技术标部分（60分）
	全过程工程咨询服

务管理组织规划方案（满分6分）

	1、项目规划目标明确，工作内容清晰全面，组织结构科学合理，人员配备齐全，工作机制高效，得6分；

2、项目规划目标基本明确，工作内容较全面，组织结构较合理，人员配备完整，工作机制合理，得4分； 

3、项目规划目标模糊，工作内容不全面，组织结构较合理，人员配备不全，工作机制合理性差，得2分。

4、其余情况不得分。

	
	
	项目建设管理的实施方案（18分）
	1、项目建设管理的实施方案的服务要求，全面、合理，得3分；基本合理得1分；其余情况不得分。

2、针对项目建设实施特点、重点、难点的总体理解与分析，以及搞好项目建设管理服务的主要创新点，全面、合理、可操作性强，得3分；基本合理得1分；其余情况不得分。

3、对项目整体工程合同管理措施是否可行合理，合理可行，得3分；基本合理得1分；

4、信息与档案管理，全面、合理、可操作性强，得3分；基本合理得1分；其余情况不得分。

5、项目风险管理，全面、合理、可操作性强，得3分；基本合理得1分；其余情况不得分。

6、验收及移交管理，全面、合理、可操作性强，得3分；基本合理得1分；其余情况不得分。

	
	
	造价咨询服务实施方案（16分）
	造价咨询实施方案，详细、合理、可操作性强，得4分；基本合理、可操作得2分；其余情况不得分。

2、造价编制进度及编制质量及保密措施，详细、合理、可操作性强，得4分；基本合理、可操作得2分；其余情况不得分。

3、工程变更、签证造价控制措施，详细、合理、可操作性强，得4分；基本合理、可操作得2分；其余情况不得分。

4、造价控制的合理化建议及重点难点分析，详细、合理，得4分；基本合理得2分；其余情况不得分。

	
	
	监理服务实施方案（20分）
	1、施工进度控制办法，详细、合理、可操作性强，得4分；基本合理、可操作得2分；其余情况不得分。

2、质量控制的主要措施和手段，详细、合理、可操作性强，得4分；基本合理、可操作得2分；其余情况不得分。

3、投资控制的办法，详细、合理、可操作性强，得4分；基本合理、可操作得2分；其余情况不得分。

4、安全施工的监督管理措施，详细、合理、可操作性强，得4分；基本合理、可操作得2分；未提供不得分。

5、文明标准化工地的管理措施，详细、合理、可操作性强，得4分；基本合理、可操作得2分；其余情况不得分。

	3.3
	综合标部分（20分）
	项目组人员配备

（9分）
	项目组成人员（除项目的负责人外）中每有一人具有一级注册造价师或注册监理工程师证书，且同时具备中级或以上职称的得3分，最多得9分。

注：提供相关证件，没有不得分，以上资料由牵头人或联合体其它成员提供均可。

	
	
	企业业绩（3分）
	供应商具有近3年来（2023年1月1日）项目管理或工程监理或工程造价咨询类似项目（服务内容名称描述不要求完全一致，但必须是相关意思表达），每有一份业绩得1分，最多得3分。

注：1、须提供合同，时间以合同签订时间为准，没有不得分；2、以上资料由牵头人或联合体其它成员提供均可。

	
	
	履职尽责及服务承诺（8分）
	履职尽责承诺（5分）
	1、具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，得5分；

2、具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证，得2分；

3、其余情况不得分。

	
	
	
	服务承诺

（3分）
	1、在项目进行过程中与采购人积极配合、为采购人排忧解难，服从采购人安排，按时保质保量完成工作，提供全面、切实可行的保障措施得 3分；

2、在项目进行过程中与采购人积极配合、为采购人排忧解难，服从采购人安排，按时保质保量完成工作，提供较为全面、基本可行保障措施得1分；

3、其余情况不得分。


1. 评审方法
本次评审采用综合评分法。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最后报价（总价）由低到高顺序排列。评审得分且最后报价（总价）相同的，按照技术指标优劣顺序排序。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1资格评审标准：见评审办法前附表
2.1.2符合性评审标准：见评审办法前附表
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）磋商报价：见评审办法前附表；
（2）技术标部分：见评审办法前附表；
（3）综合标部分：见评审办法前附表；

2.2 磋商基准价计算
 磋商基准价计算方法：见评审办法前附表。
2.2.3 评分标准
（1）磋商报价评分标准：见评审办法前附表；
（2）技术标部分评分标准：见评审办法前附表；
（3）综合标部分评分标准：见评审办法前附表；

3. 评审程序
3.1 初步评审
3.1.1磋商小组依据本章第1、2款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其投标。
3.1.2响应文件报价出现前后不一致的， 按照下列规定修正：
（1）响应文件中磋商函内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商函附录的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2  采购异常低价审查 

3.2.1采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

　　1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

　　2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

　　3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

　　4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

3.2.2评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

　评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.3详细评审
3.3.1 磋商小组按本章第3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。
（1）按本章第3.1目规定的评审因素和分值对磋商报价计算出得分A；

（2）按本章第3.2目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分B；

（3）按本章第3.3目规定的评审因素和分值对综合标部分计算出得分C；

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3.3 供应商得分=A+B+C；供应商最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。
3.4 响应文件的澄清和补正
3.4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。   
3.4.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正属于响应文件的组成部分。
3.4.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或者更正，直至满足磋商小组的要求。
3.5 评审结果
3.5.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。
3.5.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

第四章  采购内容及要求

1、项目概况：对门诊楼、南北病房楼进行改造，改造区域面积8888.27平方米，项目工程概算建安费1190.47万元。

2、采购范围:项目概况中所有工作内容的全过程工程咨询服务，服务范围包括以下内容：①项目建设管理；②工程监理；③造价咨询服务；具体要求如下：

（1）项目建设管理：

1.本项目所涉及包括但不限于报批、报建、协调办理和完善项目达到竣工验收合格并交付使用所需的各项审批手续。具体内容包括但不限于项目的报批报建、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等证书的办理；

2.本项目所涉及包括但不限于工程设计管理、材料设备组织与采购管理、工程质量管理、安全管理、监理管理、施工总承包管理、进度管理、投资管理、合同管理、信息管理、参建各方的组织协调、组织竣工验收及移交管理、维保管理以及与项目建设管理相关的其他工作。具体内容应包括但不限于：

①组织制定项目目标控制计划和措施，对达到项目目标实施有效的控制。对工程建设进行风险分析，制定规避风险的策略；定期向业主汇报项目进展状况及项目咨询服务中存在的重大问题，协助业主做好内部及外部协调工作。

②勘察设计的管理与优化、施工招标和采购管理、工程造价管理、项目付款和资金使用、工程质量、工期、业主与各参建方合同执行和管理、项目各类信息和档案管理、工程安全、项目整体施工过程、竣工验收和交付使用等工作深度融合、全面综合系统管理；

③协助业主做好竣工验收工作、办理工程竣工后的备案工作。负责项目咨询服务资料的收集、汇总、整理，做好项目管理工作总结。

（2）工程监理：

施工阶段对工程实施全过程控制和管理，包括对建设项目的质量控制、进度控制、成本控制、安全、环保等方面的监督管理、合同与信息管理和组织协调等工作。

（3）造价咨询：

1.编制或审核竣工结算。

2.全过程造价控制:施工方案的经济评价、参与施工阶段的现场计量、现场签证、新增项目的价格审核及评价、工程进度款审核、专业分包造价控制、提供工程索赔和反索赔咨询、有关工程造价信息法规等咨询。

 合同条款及格式 

（注：本合同为参考格式，具体以双方签订合同为准。）
平顶山市精神病医院平顶山市精神卫生中心服务能力提升项目主体建筑改造项目全过程工程咨询服务项目
合同文本
委托人                          

受托人                         

2026 年 月 日

第一部分 协议书
委托人（全称）：
受托人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及河南省有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述建设项目委托全过程工程咨询服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
项目名称：                          
建设地点：                          
建设内容：                              
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与合同条款中的定义与解释相同。
三、全过程工程咨询服务目标
满足国家现行工程验收、质量评定相关法规和标准。按照法律法规、委托方要求进行项目建设管理、工程监理及造价咨询服务，满足项目需要，工程验收合格并按期投入使用。 
四、全过程工程咨询服务管理的范围和内容
本项目全过程工程咨询服务范围包括：1.项目建设管理2.工程监理3.造价咨询。
五、组成本合同的文件及解释顺序：
1.协议书；
2.全过程工程咨询服务合同条款及其附录；
3.全过程工程咨询服务要求；
4.监理协议；
5中标通知书；
6.响应文件；
7.招标文件；
8.经双方确认进入合同的其它文件。
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。以上文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
以上各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改（包括变更、协议、纪要、备忘录等），属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、全过程工程咨询项目负责人：             ，身份证号码：              ，证书及编号：      。
七、酬金

总价：大写：      小写：      元
八、服务期限
服务期限自签订合同之日起至工程竣工验收完成及缺陷责任期满止。
九、双方承诺
受托人向委托人承诺：按照本合同约定派遣相应的人员，按照本合同约定提供全过 程工程咨询服务。
委托人向受托人承诺：按本合同约定支付酬金。
十、合同订立及生效
合同订立时间：       年    月      日

合同订立地点：                
本合同一式 份，其中正本 份，副本 份，双方各执正本 份，委托人执副本      份，受托人执副本      份，正本和副本具有同等法律效力。

本合同双方约定： 委托人和受托人的法定代表人或其授权受托人在协议书上签字并加盖单位公章或合同专用章后本合同生效。
	委托人：（签章）
	受托人：（签章）

	住所：
	住所：

	邮政编码：
	邮政编码：

	法定代表人或其授
	法定代表人或其

	权人：（签字）
	授权人：（签字）

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	电话：
	电话：


第二部分 合同条款
一、定义与解释
第一条 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1、“工程 ”是指按照本合同约定实施全过程工程咨询服务的建设工程。
2、“委托人 ”是指本合同中委托全过程工程咨询的一方，及其合法的继承人。
3、“受托人 ”指本合同中提供全过程工程咨询服务的一方，包括其合法继承人。
4、“其它参建方 ”是指在工程范围内与委托人签订合同的勘察单位、设计单位、施工单位、设备安装单位、材料设备供应单位和试验检测单位等，及其合法的继承人。
5、“正常工作 ”指本合同约定的受托人的工作。
6、“ 附加工作 ”是指本合同约定的正常工作以外委托人另行委托受托人的工作及非受托人原因造成的延期服务。
7、“全过程工程咨询服务机构 ”是指受托人派驻工程负责履行本合同的咨询机构。
8、“全过程工程咨询项目负责人 ”是指 由全过程工程咨询企业法定代表人书面授权，履行合同、主持全过程工程咨询服务机构工作的负责人；专业咨询项目负责人是指由专业咨询企业委派，具备相应资格和能力、主持相应专业咨询服务工作的负责人。
全过程工程咨询服务中承担项目建设管理、造价、监理等咨询服务的专业咨询项目负责人，应具有相应的资格。
9、“酬金 ”是指受托人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付受托人的报酬

金额。
10、“正常工作酬金 ”是指受托人完成正常工作，委托人应给付受托人并在协议书中载明的酬金额。
11、“ 附加工作酬金 ”是指受托人完成附加工作，委托人应给付受托人的酬金额。
12、“一方 ”是指委托人或受托人；“双方 ”是指委托人和受托人；“第三方 ”是指除委托人和受托人以外的有关单位或个人。
13、“书面形式 ”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
14、“天 ”是指第一天零时至第二天零时的时间。
15、“月 ”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
16、“不可抗力 ”是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、水灾、爆炸、火灾、瘟疫、骚乱、戒严、
暴动、战争、政府政策变更、政府命令或双方约定的其它情形。
第二条 解释
1、本合同使用中文书写、解释和说明。如合同条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
2、组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除另有约定外，本合同文件的解释顺序依据协议书约定的解释顺序。
双方签订的补充协议与其它文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
第三条 全过程工程咨询服务范围和服务内容：
项目建设管理：                                        
造价咨询：                                       
工程监理：                                       
第四条 全过程工程咨询服务依据
1、遵守国家或行业现行的标准、规范、规程。应用时执行国家和各行业最新出版的版本。
2、委托人要求使用其它国家和地区技术标准的，应在合同中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。使用其它国家和地区技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：由提出方承担。
二、受托人的权利和义务
第五条 受托人义务
1、受托人在履行本合同义务期间，应当遵守国家有关法律、法规，积极维护委托人的合法权益。
2、受托人应当按合同“全过程工程咨询服务要求 ”约定的全过程工程咨询服务项目管理工作范围，为委托人提供全过程工程咨询服务并尽到勤勉之责。
3、受托人应当在委托人的授权范围内编制工程管理制度和流程并在得到委托人确认后书面通知各参建方，且该制度和流程不得与委托方的相关制度发生冲突。
4、受托人应当组建全过程工程咨询服务机构。
受托人应组建满足工作需要的全过程工程咨询机构并向委托人报备，配备必要的办公与咨询服务所需的仪器设备。全过程工程咨询机构的主要人员应具有相应的资格条件。
5、全过程工程咨询服务机构人员，受托人应当指派全过程工程咨询项目负责人并配备相关人力资源。
6、本合同履行过程中，全过程工程咨询项目负责人及重要岗位受托人员应保持相对稳定，以保证全过程工程咨询服务工作正常进行。
7、受托人可根据工程进展和工作需要调整全过程工程咨询服务机构人员。受托人更换全过程工程咨询项目负责人时，应提前 7 天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换，并告知施工总承包单位和其它参建单位；受托人更换全过程工程咨询服务机构其它受托人员，经委托人同意后可以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。未经委托人同意更换的，视为违约。
受托人应及时更换有下列情形之一的受托人员：
①严重过失行为的；
②有违法行为不能履行职责的；
③涉嫌犯罪的；
④不能胜任岗位职责的；
⑤严重违反职业道德的；
⑥合同约定的其它情形。
8、委托人可要求受托人更换不能胜任本职工作的全过程工程咨询机构人员。
第六条 履行职责
1、受托人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2、受托人应当在项目确定后及时编制«全过程工程咨询服务规划大纲»和«全过程工程咨询服务实施规划»。
3、受托人应当及时就工程相关重要事项向委托人报告。按委托人要求定期向委托人汇报工程进度、质量、造价和安全情况。
4、受托人应当在管理文件、资料和约定的成果文件上加盖公章并由项目负责人签字。
5、受托人应当按时提交约定的成果文件。
第七条 受托人权利
受托人在委托人委托的全过程工程咨询服务范围内，享有以下权利：
1、受托人有权在委托人授权范围内管理工程项目和管理协调各参建方工作关系。
2、受托人有权知晓项目建设资金筹措等相关情况。
3、受托人有权按工程咨询合同取得相应酬金及奖励。
4、受托人有权就工程事项提出建议。
5、受托人有权对其它参建方的工作进行评价并向委托方提出建议更换其不称职人员。
第八条 全过程工程咨询服务机构和人员
更换受托人员的其它情形：未经委托人同意，不得更换人员。
第九条 提交报告
受托人应按合同约定或委托人要求的种类、时间和份数向委托人提交全过程工程咨询服务管理文件和专项报告。
第十条 文件资料
在本合同履行期内，受托人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录全过程工程咨询工作的相关文件。工程完工后，应当按照档案管理规定将有关文件归档。
三、委托人的权利和义务
第十一条 委托人义务
1、委托人应按照合同约定，无偿向受托人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向受托人提供最新的与工程有关的资料。
2、委托人应当书面明确受托人及委托人代表的管理范围和权限并告知各参建方。
3、委托人应当及时确认相关的往来文件、通知和申请。
4、委托人应当书面将其工程相关管理制度告知受托人。
5、委托人应按照合同约定，派遣相应的人员。
6、委托人应协调工程建设中必要的外部关系，为受托人履行本合同提供必要的外部条件。
7、委托人应当负责项目融资，并及时支付服务酬金及奖励，按时缴纳各项建设审批、报批费用。
8、委托人应负责项目征地拆迁工作和项目融资工作。
9、项目组成立后享有委托人在本合同中的权利，履行委托人在本合同中的义务。
第十二条 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与受托人联系。委托人应在双方签订本合同后 7 天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知受托人。当委托人更换委托人代表时，应提前 7 天通知受托人。
委托人代表为 ：                                                
第十三条 审核与答复
1、委托人应及时审批受托人提交的相关文件，协调并解决在工程建设过程中由受托人提出的重大问题。
2、委托人同意在 7 天内，对受托人书面提交并要求审核或做出决定的事宜给予书面答复。特殊事项 3 天内给予书面答复。28 天未书面答复的，视为委托人认可。
第十四条 委托人权利
1、委托人有权对建设规模、建设标准、投资、设计使用功能等项目建设相关事项进行认定，以及确定相关设备材料价格和审批工程相关合同、支付和设计变更签证等。
2、委托人有权得到约定的服务。
3、委托人有权随时了解工程相关情况，随时检查受托人工作并对其审查监督。
4、委托人有权决定是否同意受托人调换项目负责人及要求受托人更换不称职的工程咨询人员。
5、委托人应当根据建设程序的要求，组织、参与工程建设相关的汇报、检查、验收等活动。

6、委托人要求更换负责人，受托人如未及时更换，委托人有权终止合同且不承担相关责任。
第十五条 提供资料
签订合同生效时，委托人应按照下表无偿向受托人提供工程有关的资料：
委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：资料如有保密要求，应在相关保密条款中注明。
第十六条 服务开始日期：合同签订生效日开始。
四、管理及目标
第十七条 管理及文档
1、全过程工程咨询服务应约定管理主要内容和目标。
①本合同受托人应当在授权范围内管理各专业咨询服务的履行，管理协调所涉及工程事项。
②受托人应对本项目有关参建方的履约及涉及工程事项进行管理。
2、全过程工程咨询服务文件档案资料的管理应做到：注意时效、及时整理、真实可靠、内容齐全、分类有序。
3、在工程项目实施前，受托人应对文件档案的编码、格式、份数等作统一规定； 对各类文档归档建立相应的制度。
4、全过程工程咨询服务文件档案资料的收集、整理、归档，由全过程工程咨询项目负责人落实专人具体实施。归档资料的管理应符合当地行业主管部门和委托人的资料归档要求，要求由委托人于工程建设开始前书面提出。
5、在全过程工程咨询服务工作完成后将工程档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得委托人同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
6、委托人应当在约定的时间内免费向受托人提供与项目建设有关的技术资料、政府有关批准文件以及该工程有关的其它资料，并保证上述资料的准确性、可靠性和完整性。
7、委托人有权要求受托人提交按合同约定的各类全过程工程咨询服务文档，并对受托人在项目实施过程中形成文档有查阅权。
第十八条 进度管理

1、受托人按照本合同约定的进度目标，编制项目总体控制计划，并报委托人审批， 以经委托人审批的总进度计划作为整个项目进度管理的依据。本合同进度计划目标： 以具体实施的项目合同约定为准。

2、受托人有权审核其它各参建方的进度计划，对进度计划进行分级管理，通过不断的检查、调整、预测，提出相应的控制措施，确保实现工期目标。
3、在项目实施过程中，受托人应进行进度计划值与实际值的比较，及时向委托人汇报进度控制情况。
4、工期延期
（1）不可抗力；

（2）委托人原因；
根据项目实施过程中的具体情况，由委托方批准的工期顺延。
发生工期延期，委托人按照本合同约定将工期进行顺延，并根据国家政策标准另行协商确定。
（3）因受托人原因导致工期延误
发生工期延误，受托人必须积极有效地进行进度控制。由于受托人原因造成的工期延误，受托人承担违约责任，每延误一天向委托人支付的违约金根据各个项目情况另行协商确定（最高不超过合同额的 1‰）。
第十九条 质量管理
1、按照本合同约定的质量管理目标，编制相应的质量管理实施计划，并报送委托人认定。由于受托人原因造成质量管理目标不能实现，工期不进行顺延，委托人不承担因此产生的任何费用。
本工程质量管理目标： 合格 。
2、受托人应参加设计交底会议，分析、确定质量控制重点、难点；安排其它参建方负责工程实施过程中的质量控制工作。
3、受托人在征得委托人认可后，有对工程上使用的材料的决定权。有权对施工质量进行检验。对不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权要求施工单位组织更换；对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全的施工作业，有权要求施工单位整改、返工。受托人负责组织质量事故的调查。
4、受托人应组织定期或不定期的建管例会和专题会，通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素。
第二十条 安全、文明管理
1、受托人应按照本合同约定的项目安全文明目标，组织编制安全文明管理实施计划及安全应急预案，并报送委托人审核。
本工程安全文明管理目标：按照当地行政主管部门规定由于受托人原因造成项目安全文明目标不能实现，受托人承担违约责任：考核中扣除部分绩效奖励 。
2、受托人应根据项目施工安全目标的要求配置必要的资源，并按照有关法律法规和安全管理制度对其它参建方进行管理。
3、受托人应当督促其它参建方落实安全保证体系，不定期协同委托人组织工地安全文明检查，会同委托人、其它参建方处理工地各种纠纷。
第二十一条 投资管理
1、受托人根据本合同约定的项目投资控制目标，编制相应的投资管理实施计划。本工程投资管理目标：  不超项目批复概算 。
2、受托人负责编制年度、季度、月度资金使用计划，报送委托人审批。按照委托人对资金使用计划的审批意见，修正资金使用计划。根据委托人认可的资金使用计划， 进行投资计划值与实际值的比较，控制项目投资。
3、受托人负责在招投标、合同谈判、合同拟定过程中，对建设资金有关内容进行审核、分析。
4、受托人负责审核其它参建方合同与建设资金有关的条款。
第二十二条 工程验收
1、委托人有权组织验收，对受托人的工程完工结算和财务决算进行监督，有权委托第三方对受托人的结算、付款及其它工程管理情况进行抽查和审计。

2、受托人有权签认工程实际完工日期，提前或超过施工合同规定的完工期限。

3、受托人组织分部工程验收和单位工程验收，协助委托人组织完工验收及专项验

收，并将验收合格的项目在规定时间内协助办理权属登记，并协助委托人办理固定资产移交手续。

第二十三条 突发事件处理
受托人在分析工程具体情况的基础上，编制各类突发事件及不可抗力事件的处理预案，积极应对建设过程中发生的各类突发事件及不可抗力事件，并及时通知委托人妥善处理。由于不可抗力造成的工期延期，按照合同约定的相关条款处理。
第二十四条 资金拨付管理
由受托人编制项目资金使用计划。委托人结合各项目具体情况于 7 日内对提交的项目资金使用计划进行批复。受托人按照委托人批复，对资金使用计划进行修正， 并于批复后 14日内，递交符合委托人要求的资金使用计划。 

2、受托人于其它参建方提交付款凭证后 7 日内，对其进行审批，将审批结果递交委托人，委托人审批完成且经融资机构确认后 28 天内支付酬金。
3、受托人根据委托人的要求，配合审计部门完成对本项目的审计。

第二十五条 变更与索赔管理
1、除不可抗力外，因委托人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金：从入场开始免费赠送3个月服务，附加工作酬金根据国家政策标准另行协商确定。

2、正常工作酬金增加额按下列方法确定：不计取

3、委托人逾期付款利息按下列方法确定：不计息。
五、违约责任
第二十六条 受托人的违约责任
1、受托人违反本合同约定，按合同总价款的 2%-5%向委托人支付违约金。给委托

人造成经济损失的，除支付违约金外，受托人还应当赔偿委托人经济损失及利息（利

息按日万分之五计算），并承担因诉讼产生的全部费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、调查费、鉴定费、律师费、差旅费等）。
2、未经委托人同意，受托人擅自更换全过程工程咨询项目负责人（包括总负责人和各项目负责人）的，该更换无效，受托人按合同总价款的1%向委托人支付违约金。或受托人向委托人支付3万元的违约金。
3、全过程工程负责人（包括总负责人和各项目负责人）无故不在岗的（履行手续除外），缺少一天，受托人向委托人支付500元的违约金：累计超过30天，按第1条款执行。
4、工程建设过程中若发生重大伤亡及其它安全事故，受托人负责紧急处理，做

好善后工作，及时通知委托人：如因受托人管理不善引起重大安全事故的，或者发生安全事故，受托人处理不当给委托人造成名誉、财产及其它损失的，受托人除按第1条款向委托人承担违约责任外，委托人有权中止合同。
第二十七条 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

1、委托人违反本合同约定造成受托人损失的，委托人应予以赔偿。
2、委托人向受托人的索赔不成立时，应赔偿受托人由此引起的费用。
3、委托人未能按期支付酬金的，应按合同约定支付逾期付款利息。委托人逾期付款利息按下列方法确定：/

4、除以上情形外，委托人免于责任。
第二十八条 除外责任
1、因非受托人的原因，且受托人无过错并履行了监管责任，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，受托人不承担赔偿责任。
2、受托人对委托人决策（该决策非受托人提供错误咨询意见引起）不承担责任。
3、因不可抗力对工程项目建设造成的影响，受托人不承担责任。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
4、受托人的其它免责条款，由双方另行约定。
六、支付
第二十九条 支付货币
币种为： 人民币 。
第三十条 支付申请
受托人应在本合同约定的时间，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的酬金种类及其金额。

合同价款的货币币种为人民币，由委托人在中国境内支付给受托人。

受托人指定的开户银行及银行账户：

①本项目工程监理酬金支付账户：

户名：

账号：

开户银行：

②本项目项目建设管理酬金支付账户：

户名：

账号：

开户行：

③本项目造价咨询服务酬金支付账户：

户名：

账号：

开户银行：

4、支付方式：银行转账。

第三十一条 酬金支付应当按照业务完成情况按合同的约定支付。
第三十二条 酬金及支付

	支付次数
	支付时间
	支付比例
	支付金额（万元）

	首付款（预付款）
	合同签订后
	合同价款的30%
	

	第二次
	工程整体完工且竣工验收合格后
	支付至合同价款的80%
	

	第三次
	经最终结算审核完成并出具合格的评审报告完成后
	支付至合同价款的100%
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


委托人按合同要求中约定的支付次数、支付时间、支付比例和支付金额向受托人支付全过程工程咨询服务酬金，合同中另有约定时，按约定支付。
第三十三条 有争议部分的付款
委托人对受托人提交的支付申请书有异议时，应当在收到受托人提交的支付申请书后 7天内，以书面形式向受托人发出异议通知。

七、合同生效、变更、暂停、解除与终止
第三十四条 生效
除法律另有规定外，委托人和受托人的法定代表人或其授权受托人在协议书上签字并加盖单位公章或合同专用章后本合同生效。
第三十五条 变更
1、合同任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
2、除不可抗力外，因非受托人原因导致受托人履行合同期限延长、内容增加时， 受托人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的全过程工程咨询服务工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金按下列方法确定：根据增加的成本另行签订补充协议  。
3、合同生效后，如果实际情况发生变化（非受托人原因）使得受托人不能完成全部或部分工作时，受托人应立即通知委托人。

除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作。除不可抗力外，实际情况发生变化使得受托人不能完成全部或部分工作时，其善后工作以及恢复服务的准备工作相应的附加工作酬金确定方法： 协商确定 。

受托人用于恢复服务的准备时间不应超过 28 天。如超期，超期费用酬金不予支付。
4、合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起全过程工程咨询服务范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
5、因非受托人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。
6、因工程规模、全过程工程咨询范围的变化导致受托人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。
第三十六条 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
1、在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或受托人的部分义务。在解除之前，受托人应做出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除受托人的部分义务导致受托人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

2、在本合同有效期内，因非受托人的原因导致工程全部或部分暂停，委托人可通知受托人要求暂停全部或部分工作。受托人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。
除不可抗力外，服务可暂停待工程开工时继续提供合同内服务，不存在补偿问题。当受托人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知受托人限期改正，由此导致委托人遭受的损失应由受托人予以补偿。
3、委托人在受托人接到通知后的 7 天内未收到受托人书面形式的合理解释，则可在 7 天内发出解除本合同的通知， 自通知到达受托人时本合同解除。委托人应将全过程工程咨询的酬金支付至限期改正通知到达受托人之日，但受托人应承担本合同约定的责任。
4、因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
5、本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条款仍然有效。
第三十七条 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
1、受托人完成本合同约定的全部工作；
2、委托人与受托人结清并支付全部酬金。
八、争议解决
第三十八条 协商
本合同发生争议，当事人双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
第三十九条 诉讼
双方就争议无法达成一致的，可直接向合同约定的有管辖权的人民法院提起诉讼。合同争议的解决方式为向 项目委托人所在地 人民法院提起诉讼。
第四十条 在争议协商、诉讼过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。
第四十一条 外出考察费用
由委托人提出的外出考察，要求受托人参加或负责的，相应费用由双方自行承担。
第四十二条 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由受托人组织的相关评审、咨询和论证等会议以及聘请相关专家等发生的费用双方另行协商。
第四十三条 奖励
1、受托人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，按照双方约定的奖励金额确定方法进行奖励。
2、工程节约奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程部分实际投资较批复（或确认）的初步设计工程部分减少额×奖励金额的比率；
奖励金额的比率为      。
第四十四 守法诚信
受托人及其相关人员不得从其它参建方获得任何经济利益。
第四十五条 保密
双方不得泄露对方的保密资料，亦不得泄露其它参建方所提供的保密资料。
第四十六条 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
第四十七条 知识产权
1、委托人提供给受托人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映委托人要求的或其它类似性质的文件的著作权的归属： 委托人 。
关于委托人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅用于本项目 。
受托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其它事项。未经委托人书面同意，受托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
2、关于受托人为实施服务所编制文件的著作权的归属：  受托人为实施本项目所完成的咨询成果除署名以外的著作权和其它知识产权归属于委托人  。
关于受托人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅用于本项目 。
3、合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。受托人在实施全过程工程咨询服务时，因侵犯它人的专利权或其它知识产权所引起的责任，由受托人承担；因委托人提供的工程资料导致侵权的，由委托人承担责任。
4、合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其它出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
第四十八条 保险
1、在本合同有效期间，受托人应自行投保其派出人员的人身意外险及其拥有和使用的设备设施、运输工具等有关的保险，否则出现相关损失由受托人自负。
2、受托人负责督促工程项目的各工程承包商办理承包合同中规定的各类保险，并向委托人书面报告执行情况。
第四十九条 不可抗力
1、不可抗力的确认
不可抗力发生后，委托人和受托人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。
2、不可抗力的通知
（1）合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。
（2）不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。
3、不可抗力后果的承担
（1）不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定各自承担。
不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务，应当按照合同约定进行支付。
（2）不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大， 任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失自行承担责任。
（3）因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

第六章  响应文件格式
___________（项目名称）

竞争性磋商响应文件

项目编号：
供应商：                              （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日  期：        年        月        日

一、磋商函及磋商函附录
（一）磋商函
___________________________（采购人名称）：
1．我方已仔细研究了_____________________（项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，我单位提交的竞争性磋商响应文件中首次磋商报价为人民币（大写）__________________（小写）_______________元。
2．我方承诺在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内不修改、撤销响应文件。磋商有效期为响应文件递交截止之日起60日历天。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。
   （4）我方承诺将按照竞争性磋商文件的具体规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。
4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．__________________________（其他补充说明）。
供应商：__________________________（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

联系人：                         

联系电话：                

电子邮箱：                                      

日期：_____年_____月_____日

（二）磋商函附录
	序号
	项目名称
	

	1
	供应商
	

	2
	首次磋商报价
	大写：                     
小写：                     元

	3
	投标内容
	

	4
	服务期限
	

	5
	质量标准
	

	6
	项目总负责人
	姓    名
	

	
	
	证书编号
	

	7
	磋商有效期
	响应文件递交截止之日起60日历天

	备注
	


供应商：________________________（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：_______（签字或盖章）
日期：_____年_____月_____日

二、分项报价表
	序号
	服务内容
	分项报价（元）

	1
	项目建设管理
	

	2
	工程监理
	

	3
	造价咨询
	

	合计
	小写：              元

大写：              


供应商：________________________（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：_______（签字或盖章）
日期：_____年_____月_____日

三、法定代表人身份证明
供应商名称：_______________________

单位性质：_______________________

地址：_______________________

成立时间：_________年________月________日
经营期限：_______________________

姓名：_________ 性别：_________年龄：_________职务：_________

系_______________________（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证
                          供应商：_______________________（电子签章）
日 期：____年____月____日
四、授权委托书（如有）

本人      （姓名）系______________________（供应商名称）的法定代表人，现委托______________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改______________________（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。              

委托期限： 
。
  代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证、委托代理人身份证
供应商：______________________（电子签章）
法定代表人：______________________（签字或盖章）
委托代理人：______________________（签字或盖章）
日 期： _____年_____月_____日
五、项目管理机构

(一)项目管理机构组成表

	序号
	拟任职务
	姓名
	执业或职业资格
	职称
	备注

	
	
	
	证书名称
	证书编号
	级别
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）负责人简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本项目任职
	

	注册资格等级
	级
	专业
	

	职称
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：附相关资格证书、职称证（如有）、身份证、签订的劳动合同以及缴纳的养老保险等有关资料。
（三）主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本项目任职
	

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：以上人员附证书的扫描件。

六、资格证明文件 

（1）供应商基本情况
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系人
	
	电话
	

	法定代表人
	姓名
	
	身份证号
	

	授权委托人
	姓名
	
	身份证号
	

	营业执照号
	

	成立时间
	
	注册资金
	

	开户银行
	
	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


注：联合体各方均需提供。
（2）资格证明材料
附供应商资格要求中所有资料的原件扫描件，其中营业执照提供扫描件，也可提供电子营业执照。

七、技术标部分

（各供应商根据本磋商文件相关要求，结合实际情况自行编写，格式自拟）
八、综合标部分

九、投标承诺函

致_______________________（采购人及采购代理机构）
我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：
一、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权，不存在对竞争性磋商文件有异议同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员及政府采购法规定的应当回避的人作为代理人的行为。
四、响应文件中提供的能够给予贵单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、综合等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
五、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。
六、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）磋商有效期内撤销响应文件的；
（二）在采购人确定供应商以前放弃中标候选资格的；
（三）由于供应商的原因未能按照竞争性磋商文件的规定与采购人签订合同；
（四）由于供应商的原因未能按照竞争性磋商文件的规定交纳履约保证金（如有）；
（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；
（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（七）磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
  由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
  本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
            供  应  商：（电子签章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日   期：   年   月   日

十、供应商认为需要提交的其他材料
附件-1               中小企业声明函（工程、服务）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
企业名称（电子签章）：                
              日期：        年       月       日
附件-2
残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      单位名称（电子签章）：
                                      日  期：
附件3
监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按实际情况填空）：

本单位为直接投标人提供本单位服务。

本单位            （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：
                                              日  期：

附件4

联合体协议书（如非联合投标可不提供）

（所有成员单位名称） 自愿组成             （联合体名称），共同参加                  （项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、               （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件递交和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                    。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执    份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）
成员一名称：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

...
年  月  日
关于印发中小企业划型标准规定的通知（非响应文件格式）
工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

全流程电子化交易注意事项（非响应文件格式）
电子化交易项目响应文件是响应、供应商（以下简称“供应商”）通过中心响应文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版响应文件。（电子化响应文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化响应文件，需仔细阅读以下条款。
一、电子化投标
（一）网上投标保证金的缴纳
1、递交形式: 供应商的投标保证金必须通过供应商基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易供应商或供应商诚信库中的账户）。
2、供应商缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。
3、供应商在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在响应文件中，作为缴纳保证金的依据。
4、供应商应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因供应商操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由供应商自行承担后果。
5、未中标供应商的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给供应商。
（二）电子化响应文件的签章
1、供应商在生成电子化响应文件后，应对电子化响应文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、竞争性磋商文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化响应文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化响应文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。
（三）电子化响应文件的格式及上传投标
1、供应商所上传的电子化响应文件，应是通过中心响应文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版响应文件。生成的电子版响应文件包含用于响应文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的响应文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。
注：（1）供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的响应文件后上传
2、电子化响应文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化响应文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化响应文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收。
（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标
1、电子化响应文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化响应文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对响应文件进行再次解密。
2、电子化响应文件解密异常的处理
如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。响应文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致响应文件无法解密的，该响应文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成响应文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
3、待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
4、评标时，磋商小组对电子化响应文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至磋商小组。
5、如磋商小组对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。
6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

