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第一卷
[bookmark: _Toc17849][bookmark: _Toc9558][bookmark: _Toc31825][bookmark: _Toc29865]

第一章招标公告
[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK37]一、招标条件
银昌路、崤山东路排水防涝改造项目，资金来源为申请上级资金和市财政筹措，招标人为三门峡市住房和城乡建设局，招标代理机构为精源国际工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
[bookmark: _Toc21807][bookmark: _Toc24891][bookmark: _Toc5701]二、项目概况与招标范围：
[bookmark: OLE_LINK51]1、项目名称：银昌路、崤山东路排水防涝改造项目
[bookmark: _Toc15152][bookmark: _Toc20853][bookmark: _Toc25404]2、招标编号：三财公开采购-2026-35、SGZ[2026]252-GC043
3、项目概况：本项目共计建设DN800—DN1200Ⅱ级钢筋混凝土雨水主管4696米，配套采购异动感应器设备201套，水位感应器设备201套，智能化监测设备9套。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]4、招标范围：工程量清单、图纸及招标文件包含的全部内容；
[bookmark: _Toc5021][bookmark: _Toc13998][bookmark: _Toc32669]5、招标控制价：36663194.78元。
[bookmark: _Toc19921][bookmark: _Toc29008][bookmark: _Toc1893]6、质量要求：质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准；
7、计划工期：180日历天；
8、安全目标：确保不发生安全事故。
9、本项目共划分1个标段；
10、本项目技术标采用暗标的方式评审。
11、本项目采用评定分离方式。定标方式为票决法。
三、投标人资格要求及提交资料
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK77]1、投标人须为中华人民共和国境内合法注册设立并有效存续的独立企业法人，具有有效的营业执照；
2、投标人须具备有效的市政公用工程施工总承包二级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力（提供承诺函）；
注：根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规〔2024〕7号文件规定，被全国或河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，投标人不能使用标注异常的资质承揽本工程，具体要求详见豫建行规〔2024〕7号文件【投标人提供全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）和河南省建筑市场监管公共服务平台查询截图，如在河南省建筑市场监管公共服务平台无本企业信息，投标人需提供显示“暂无数据的查询结果”，同时提供投标人企业注册所在地省级建筑市场监管平台或同等级官方网站的资质查询截图。】，查询时间为招标公告发布之日后，查询结果需显示网页查询时间。
3、拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级注册建造师资格，具有有效安全生产考核合格证，须提供在本单位缴纳养老保险证明，并出具无在建工程承诺书；
4、财务运行状况良好，没有财务被接管、冻结、破产状态，投标时提供2023年度、2024年度、2025年度财务审计报告（公司成立不足三年的，从成立年份开始提供，新成立的企业无法提供财务审计报告的按实际情况提供银行资信证明即可）；
5、投标人自行出具本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为承诺书；
6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询渠道：“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；（提供“中国执行信息公开网”、“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询信息截图，同时网页查询需包含查询日期，查询日期自公告发布之日至投标截止之日）；
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK78]7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（提供“国家企业信用信息公示系统”中加盖投标人企业电子印章查询网页截图，截图需包括公司信息、股东或投资人相关信息、查询日期，查询日期为公告发布之后至投标截止时间前。）；
8、本次招标不接受联合体投标（提供非联合体声明）；
9、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。
注：本项目的勘察设计单位、监管单位及其利害关系单位，不得参与本项目投标。
四、招标文件的获取方式
1、招标文件获取方式：本项目没有报名环节，投标人凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn/），点击交易平台选择“交易主体登录”，在所参与项目右侧点击参与投标，即可直接下载本项目招标文件（招标文件中包含图纸、清单等投标所需一切内容）。
具体操作请查看以下链接：三门峡市公共资源交易平台操作手册：http://gzjy.smx.gov.cn/fwzn/004003/20200325/2b5a3a5a-f987-405c-993f-88f43e1d1ac3.html
办理CA证书：http://gzjy.smx.gov.cn/bzzx/008001/20231102/4defc9b5-408e-47f2-9e9f-1f376a06ee1f.html
2、招标文件下载时间：2026年8月15日至2026年9月7日08时30分。
3、本项目为全电子招标，不再收取招标文件费。
4、本项目为不见面开标项目，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。
五、投标保证金
1、投标保证金金额：伍拾万元整，小写：500000元；
2、保证金递交的截止时间：2026年9月7日08时30分前。
3、建筑类施工企业获得“优秀”、公路类施工企业获得“AA”、水利类施工企业获得“AAA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为：450000元。
建筑类施工企业获得“良好”、公路类施工企业获得“A”、水利类施工企业获得“AA”等级且连续3年无不良行为记录的中小微企业，保证金缴纳金额为：475000元。
4、缴纳方式详见：投标人交易主体登录-系统菜单-工程业务-业务管理-保证金单笔入账查询，即可查询保证金缴纳账号及到账情况。
本项目投标保证金可使用电子保函缴纳，开具方式请在首页-交易智库-系统操作指南下载操作手册,办理保函缴纳金额按上述标准执行；
注：投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成投标保证金的缴纳和绑定工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法投标等一切后果，由投标人自行承担。
六、投标文件的递交
1、投标文件递交截止时间：2026年9月7日08时30分。
2、开标地点：三门峡市公共资源交易中心开标室。
七、其他事项
1、投标人应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成投标保证金的缴纳和绑定工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成的无法投标等一切后果，由投标人自行承担。
2、投标人递交的资料和投标文件不论中标与否均不予退还。
3、招标人不组织投标人踏勘现场。
4、本项目资格评审和业绩以投标文件为准，投标人可使用电子营业执照。
5、根据优化营商环境的要求，评标时以投标文件为准。
（1）资格评（预）审部分：资格评（预）审以投标文件为准，其资料真实性由投标人自行承担。
（2）评标打分部分：评标部分涉及到资格审查、企业荣誉、人员业绩、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行制作到投标文件中的相应内容为准。
（3）投标文件编制部分：在招标文件中要求投标人按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分。
温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请仔细阅读招标文件和三门峡市公共资源交易中心官网业务办理指南。
八、发布公告的媒介
本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《三门峡市公共资源交易中心网》媒体公开发布。
九、联系方式
监督单位：三门峡市住房和城乡建设局
电话：0398-2982686
招标人：三门峡市住房和城乡建设局
地址：河南省三门峡市召公路与金谷东路交叉口市民中心5号楼
联系人：石征征
联系方式：18939056630
招标代理机构：精源国际工程咨询有限公司
地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路80号绿地新都会2号楼2单元8层803号
联系人：谢艳梅 刘佳
[bookmark: _Toc11996][bookmark: _Toc27111][bookmark: _Toc4697]电话：0371-53626380

[bookmark: _Toc13433]第二章投标人须知
[bookmark: _Toc27233][bookmark: _Toc20219][bookmark: _Toc25229][bookmark: _Toc2293][bookmark: _Toc9419][bookmark: _Toc22564][bookmark: _Toc29230][bookmark: _Toc15615]投标人须知前附表
[bookmark: _Toc13191][bookmark: _Toc22935][bookmark: _Toc13150]
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	招标人：三门峡市住房和城乡建设局
地址：河南省三门峡市召公路与金谷东路交叉口市民中心5号楼
联系人：石征征
联系方式：18939056630

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：精源国际工程咨询有限公司
地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路80号绿地新都会2号楼2单元8层803号
联系人：谢艳梅 刘佳
电话：0371-53626380

	1.1.4
	项目名称
	银昌路、崤山东路排水防涝改造项目

	1.1.5
	建设地点
	三门峡市湖滨区

	1.2.1
	资金来源
	申请上级资金和市财政筹措

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	工程量清单、图纸及招标文件包含的全部内容。

	1.3.2
	计划工期
	180日历天

	1.3.3
	质量要求
	质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准

	1.3.4
	工程保修期
	按照国家相关文件规定的质保期执行

	1.3.5
	[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK63]缺陷责任期
	24个月

	1.3.6
	安全目标
	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]安全生产零事故

	1.4.1
	投标人资质要求
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9．1
	踏勘现场
	不组织。
投标人自行组织踏勘现场，并负责在踏勘现场中所发生的人员安全。

	1.10.1
	投标预备会
	本项目不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的
截止时间
	投标截止之日15天前，经投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件，通过电子化交易系统提交。

	1.10.3
	招标人书面澄清的
时间
	投标截止之日15天前网上公示形式在招标公告发布的网站上发布

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	允许正偏离

	2.1
	构成招标文件的其他
材料
	工程量清单，招标控制价，图纸以及对招标文件所作的澄清（含答疑）、修改、补充构成招标文件的组成部分。

	2.2.2
	上传电子投标文件截止时间
	2026年9月7日08时30分

	2.2.4
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标文件的澄清文件发出后24小时内，如未回函确认，招标人和招标代理机构都视为投标人收到招标文件澄清内容，投标人完全理解并接受招标文件中的所有要求（包含网站公示的招标答疑）

	2.3.3
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	招标文件的修改文件发出后24小时内，如未回函确认，招标人和招标代理机构都视为投标人收到招标文件澄清内容，投标人完全理解并接受招标文件中的所有要求（包含网站公示的招标答疑）

	3.3.1
	投标有效期
	从投标截止之日起90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	[bookmark: OLE_LINK7]详见招标公告

	3.5.2
	近年财务状况的要求
	详见招标公告。

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况表
	指2021年1月1日以来起至今

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	指2021年1月1日以来起至今

	3.6
	是否允许递交备选
投标方案
	不允许

	3.7.2
	投标文件份数
	本项目为电子化、无纸化交易项目，潜在投标人需使用CA证书通过中心投标文件制作系统制作上传，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件（需在投标截止时间前上传成功）。投标人投标时，将不再接受任何纸质文件资料。

	3.7.3
	签字和（或）盖章
要求
	投标人在进行电子化投标文件签章时，招标文件中要求投标人盖章的，以签盖单位章为准；要求法定代表人签章的，以签盖法定代表人签章为准。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点:三门峡市公共资源交易中心开标室

	5.2
	开标程序
	电子化开标程序详见电子化交易注意事项

	6.1
	评标、定标方式
	本项目采用评定分离方式

	6.2
	评标委员会的组建
	评标委员会构成:7人，其中招标人代表2人、专家5人；
评标专家确定方式：开标后由招标人通过三门峡市公共资源交易中心抽取终端在监督人的监督下从《河南省综合评标专家库》中随机抽取。本项目采用远程异地评标。招标人代表无评标劳务费。

	6.5.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	√否，按照推荐中标候选人方法及规则推荐中标候选人

	6.5.2
	推荐中标候选人方法及规则
	本项目采用评定分离方式，评标办法采用综合评估法，评标委员会按照招标文件要求，推荐不标明排序的中标候选人3-10名，具体如下：
当有效投标人数量大于10（含）家，将综合得分前10名的有效投标人推荐为中标候选人；
当有效投标人数量为3（含）-10（不含）家，将有效投标人全部推荐为中标候选人；
当有效投标人数量不足3家时，应当重新招标。

	6.6.1
	中标候选人公示媒介
	《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《三门峡市公共资源交易中心网》

	7.2.1
	定标委员会的组建
	定标委员会构成：定标委员会共5人组成。
备注：定标委员会成员数量为5人，招标人单位成员不得低于成员总数的三分之二。定标委员会组长由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员可由招标人自行选定。

	7.4
	定标程序
	招标人应当在收到评标报告后10日内完成定标工作，定标过程包括核查、定标会议两个阶段。定标会议应当在公共资源交易中心按流程进行，不能按时完成定标工作的，应当通过公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不得超过投标有效期。公共资源交易中心应当对定标会议进行音视频记录，并存档备查。

	7.4.1
	核查方式
	对候选人的投标文件进行核查。

	7.4.2
	定标方式
	本项目采用票决法确定中标人。

	7.4.3
	定标会议流程
	定标会议在三门峡市公共资源交易中心按流程进行，由招标代理机构主持人介绍参会人员及定标委员会成员，具体程序分为以下几方面：
1、宣读定标会议纪律；
2、介绍项目关联单位（定标委员会成员、行政监督部门人员、公证处人员）；
3、定标委员会全体人员签署定标承诺书；
4、介绍开评标过程及评标委员会推荐定标候选人情况；
5、定标委员会组长宣读核查内容及结果；
6、进入定标程序。
（1）定标委员会在通过核查的中标候选人中， 以投票方式确定中标人。定标委员会成员独立行使投票权，每人投票支持一个中标候选人，票数最多且超过半数的确定为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前两名再次票决确定中标人。因并列无法确定前两名时，由定标委员会按照随机选取方式确定出前两名。
(2)宣读中标人。定标委员会组长宣布中标人，招标代理机构人员现场填写中标人信息和出具《定标报告》。
(3)签字确认。定标委员会成员、行政监督部门人员在《定标报告》《抽取结果表》《定标见证记录表》上签字。
(4)公证处人员宣读公证词。
(5)招标代理机构主持人宣布定标会议结束。

	7.5
	中标公示
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予以公示，公示期不少于3日。

	8.2
	履约担保
	履约担保的形式：现金转账或银行保函等形式提供履约担保；
履约担保的金额：中标金额的5%；
履约保证金的提交时间：在领取中标通知书30日内签订合同前递交到招标人的指定账户，否则视为自动放弃中标资格，招标人按规定没收其投标保证金。

	11
	需要补充的其他内容

	11.1
	招标控制价
	招标控制价：36663194.78元
分部分项工程费：32465691.61元
措施项目费：1170266.91元
其中：安全生产措施费：533307.67元
其他项目费：0元
其中：暂列金额：0元
其中：专业工程暂估价：0元
增值税：3027236.26元
招标控制价是招标人控制招标工程造价的最高限价，投标人的投标总报价高于招标控制价的，其投标予以拒绝。

	11.2
	是否采用暗标
	是

	11.3
	拒绝的投标
	1、电子化投标文件未按规定成功上传的。
2、未按招标文件要求提交投标保证金的。

	11.4
	监督
	三门峡市住房和城乡建设局

	11.5
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按招标公告、投标人须知前附表、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或招标代理机构负责解释。

	11.6
	答疑
	招标人或招标代理机构将需要解答的内容以答疑文件形式，在三门峡市公共资源交易中心网站项目网上答疑栏统一回复给潜在投标人。所有潜在投标人应密切关注三门峡市公共资源交易中心网站，自行查收、下载。

	11.7
	招标代理费及其他费用
	参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文件规定的收费标准收取。按总中标金额计算代理服务费，由中标人支付给招标代理机构。
代理费收取方式：转账。
收款单位:精源国际工程咨询有限公司
开户行:郑州银行正光路支行
账号：9380 1880 1116 8760 2

	11.8
	其他补充内容
	（1）招标人若发现评标委员会推举的中标候选人有借用资质、虚假投标或造假等行为时，招标人将报请有关监督部门取消其中标候选人资格或中标资格，没收其投标保证金。给招标人造成的损失超过其交纳的投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
（2）投标单位在投标文件中填报的工期为合同工期。中标后投标单位应采取一切措施予以保障。投标单位必须按其投标文件中填报的工期加上承发包双方确认的增加工期之和如期竣工；若因投标单位原因造成不能按期竣工的，投标单位应赔偿招标单位由于拖延工期所带来的损失费。
（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标人将报请政府监督管理部门取消其中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人可以按照评标报告推荐的中标或成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新招标。

	11.9
	“暗标”评审
	根据三公资【2020】62号文件要求，本次招标技术标（施工组织设计）暗标评审；“暗标”部分所有正文中均不得出现可识别投标人身份的任何字符、徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的标准名称或编号等），也不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等。如有违反，按无效标处理。

	11.10
	电子化交易注意事项

	温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，投标人投标时不接受任何纸质资料，投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。
一、电子化投标
（一）电子化投标文件的签章
1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、投标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在右上角“交易智库”中查看。电子化投标文件工具请点击https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1532&ZtbSoftType=tballinclusive进行下载。
（二）电子化投标文件的格式及上传投标
1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。
2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
（三）电子化项目开标、解密、唱标、评标
1、本项目采用电子化、无纸化进行招标，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。
2、电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。
3、电子化投标文件解密异常的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常情况，投标人应及时通过开标大厅对话框向中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
4、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
投标人应保证在开标期间电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。
5、 开标时投标人可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标总报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后10分钟内向中介服务机构通过开标大厅对话框提出质疑。中介服务机构做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。
6、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
7、如评标委员会对需要回复的投标人在规定时间内通过电子化交易系统未收到回复的，视为投标人放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。
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1.1项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
1.1.2本项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4本项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5本项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2资金来源和落实情况
1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期、质量要求等
1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本项目的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3本项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4本标段的工程保修期：见投标人须知前附表。
1.3.5本标段的缺陷责任期：见投标人须知前附表。
1.3.6本标段的安全目标：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；
（3）财务要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2本项目不接受联合体投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;
(2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
(3）为本项目的监理人；
(4）为本项目的代建人；
(5）为本项目提供招标代理服务的；
(6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股的；
(8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构为同一实际控制人的；
(9）被责令停业的；
(10）被暂停或取消投标资格的；
(11）财产被接管或冻结的；
(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场
不组织
1.10投标预备会
不组织
1.11分包
不允许
1.12偏离
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2．招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
(1）招标公告;
(2）投标人须知；
(3）评标办法；
（4）定标办法
(5）合同条款及格式；
(6）工程量清单；
(7）图纸；
(8）技术标准和要求；
(9）投标文件格式；
对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在三门峡市公共资源交易系统中提出质询，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清通过电子化交易系统告知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3因电子化交易平台在开标前具有保密性，投标人应登录三门峡市公共资源交易系统自行查看澄清信息或在澄清公告发布相关网站（同招标公告发布媒介）自行查看招标文件澄清信息，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
2.2.4如果在规定的时间内投标人未提出疑问，将视为投标人完全理解并接受招标文件中的资格要求、投标人须知、格式、条款、技术要求、澄清等所有要求，则投标人应按照招标文件相应要求的要求提交有关资料和文件。
2.2.5投标人确认收到招标文件澄清的时间详见投标人须知前附表。招标文件的澄清文件在三门峡市公共资源交易系统以公告形式发布，投标人应自行查看或下载。
2.3招标文件的修改
[bookmark: _Toc936][bookmark: _Toc27113][bookmark: _Toc12617][bookmark: _Toc184635073]2.3.1招标人可以通过电子化交易系统澄清修改招标文件，澄清修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.3.2招标文件的澄清修改内容作为招标文件的组成部分，对投标人和招标人均具有约束作用。如果在规定的时间内投标人未提出疑问，将视为投标人完全理解并接受招标文件中的资格要求、投标人须知、格式、条款、技术标准、修改等所有要求，则投标人应按照招标文件相应要求的要求提交有关资料和文件。
2.3.3投标人确认收到招标文件修改的时间详见投标人须知前附表。招标文件的修改文件在三门峡市公共资源交易系统以公告形式发布，投标人应自行查看或下载。
2.3.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均通过电子化交易系统明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人对招标文件的任何推论和误解所造成的后果，均有投标人承担。
根据本章第2.3.2款和第2.3.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。上述所列内容均以书面文件（或网上发布的电子文件）为准，招标人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人无任何约束力。投标人应按照公告要求的时间请登陆三门峡市公共资源交易中心下载招标文件（含清单、图纸电子文件）、招标答疑文件等资料。并仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在收到招标文件10日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。下载的图纸电子文件，不得复制修改，并予以保密。因投标人原因造成图纸流失造成招标人损失的将依法追究责任。
[bookmark: _Toc204691578][bookmark: _Toc191031385][bookmark: _Toc191031432]3．投标文件
本项目为电子化、无纸化交易项目。电子投标文件需在电子平台上传，上传时必须用CA锁登陆上传。
3.1投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容：
(l）投标函及投标函附录；
(2）法定代表人身份证明及授权委托书；
（3）投标承诺函
(4）投标保证金；
(5）已标价工程量清单；
(6）施工组织设计；
(7）项目管理机构；
（8）投标人基本情况表
（9）投标人认为应附的其他资料
3.2投标报价
3.2.1根据招标文件规定的工程范围，投标人进行投标总报价。投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。
3.2.2投标总报价为招标文件所确定的招标范围内的全部工程内容的价格体现，应包括招标文件及技术规范、设计图纸等规定的，实施和完成招标工程及检测等最终验收合格及质保期等全部内容，及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求所需的全部费用。
3.2.3本工程采用工程量清单计价方式，投标人的投标总报价根据招标人提供的图纸、图纸补充说明、招标文件、工程量清单及编制说明、招标控制价及编制依据，充分考虑市场价格、风险因素，在合理范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。
3.2.4本次招标，招标人提供的工程量清单为各投标人投标总报价的基础。投标人所报的综合单价风险因素由投标人在计算报价时综合考虑。投标人应详细分析国家及项目地区的有关法律法规或政策，结合自身条件，综合考虑施工技术要求和质量要求、周边施工环境、临时用水用电、场地使用等因素，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，仔细测算材料价格涨落趋势后合理报价。除非合同条款中另有约定，对图纸范围内的工程实施，投标人不得要求追加任何费用。
对投标人提出的问题，招标人复核、回复后，以答疑回复的文件为投标依据，投标人不得在工程结算时以投标疑问与答疑回复文件不一致为由要求索赔。
3.2.5招标人提供的工程量清单中各清单项目，不论其对应的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施招标人已提供的图纸及对应项目的所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。
3.2.6投标人在投标时应按此要求，在投标文件中认真填写工程量清单所有项目的综合单价和合价，投标人未填写综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他项目的综合单价或合价以及投标总报价内，在工程实施时投标人必须无条件完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目，且不得向招标人索赔此部分的工程费用。
投标人投标时必须提供分部分项工程量清单计价表的各分部分项工程量清单项目的综合单价分析表，综合单价分析表应包含组成该综合单价各工作内容的人工费、材料费、机械费、管理费、利润等详细组成，并列出材料消耗量及材料单价。
3.2.7工程量清单计价中措施项目费是投标人在完全熟知施工现场实际条件下所采取的一切措施费用总和，即达到安全文明施工标准化工地要求、工期保证、质量保证等所采取的所有技术、组织措施费用总和。措施项目费内容详见招标文件中工程量清单中所列的措施项目。
3.2.8投标人应结合自身条件，并充分考虑本工程施工难度、工期的要求、质量要求以及市场因素、现场环境因素、社会因素、市场价格调整因素等各方面原因合理报价。投标总报价将被认为已综合考虑了在施工全过程中可能发生的全部不可预见费用。中标人无权再以任何理由提出延长工期、增加价款或索赔等要求。
3.2.9投标人在投标报价前可以自行踏勘施工现场，充分考虑了工地现状条件可能影响到工程正常施工的所有风险因素。无论投标人是否进行了上述现场踏勘工作，其投标总报价中均将被认为已包含有工地现状在施工作业期间发生的全部不可预见的风险费用，投标人中标后则无权因此要求任何工期或费用上的索赔。一旦中标不得对现场条件提出额外要求和费用。
3.2.10中标单位应独立、有效的做好工程周边的群众工作，并充分考虑工程实际范围内外的单位、个人和其他可能出现阻扰施工的情况，若发生机械台班停滞费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，工程竣工结算时不予调整。
3.2.11投标人须在工程竣工验收后7日内拆除现场所有的临时设施。包括所有的机械设备、建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场，相关费用（含渣土证费用）由投标人在报价时自行考虑到投标总报价中，竣工结算时不做任何调整。清理标准应得到发包人认可。否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。
3.2.12施工期间由于工程条件发生变化或投标人原因造成施工方案的更改，所增加的措施费用及工期一概不予调整，相应的费用投标人应在投标总报价中充分考虑，招标人不另支付。
3.2.13投标报价要求
（1）招标人不接受任何有选择的报价，对同一工程、每一项投标内容只允许有一个报价；
（2）各投标人在投标时必须在投标文件中提供一份完整的工程量清单报价书。
（3）最低报价不能作为中标的保证；
（4）投标人的投标总价必须与其他投标报价表中的数据合计相吻合；
（5）投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示。
3.2.14投标人必须在投标文件中承诺中标后能够及时、足额存入农民工工资保证金。一旦其承包的建筑工程项目中出现拖欠农民工工资情况的，可从农民工工资保障金中先予划支。
3.2.15由投标人采购的主要材料，购置前必须得到招标人和监理方的认可，购置的材料在使用前按规定检验，其规格标准质量符合设计和施工规范要求。施工期若提供的材料、设备不能满足规范及招标人的相关要求，招标人有权直接指定材料、设备品牌。
3.2.16因业主原因造成的工程量、材料等变更、签证的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；
2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；
3）合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。
3.2.17本工程最终结算价以审计结果为准。
3.3投标有效期
3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人以转账形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3投标保证金的退还：
评标结束后，确定中标单位，发布中标公示，公示期结束后，交易中心统一办理（无需投标人办理）。未中标人的保证金在结果公告发布后，系统自动提交退款申请至中心财务处，由财务核对后自动退还给未中标人基本账户；中标人的保证金在合同签订后，由代理机构上传合同扫描件，经项目负责人确认后，系统自动提交退款申请至中心财务处，由财务核对后自动退还给中标人基本账户招投标活动中因发生质疑、投诉、举报或有关部门立案调查，投标保证金暂不退还，待调查处理结案后，按有关规定办理。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标等骗取中标并经招标投标监督机构调查核实；
（3）评标结果公示期结束后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由不在规定时间内领取中标通知书，或未按规定支付招标代理机构服务费。
(4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
(5)法律法规、规章及招标文件规定的其它不予退还的情形。
3.5企业基本情况资料
3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的原件扫描件。
3.5.2“近年财务状况表”具体要求见投标人须知表。
3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附合同协议书的原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.2本项目为电子化、无纸化交易项目，投标文件是投标人使用CA证书通过中心投标文件制作系统制作上传，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。投标人投标时，将不再接受任何纸质文件资料。
电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在“组件下载”中查看。
3.7.3电子化投标文件的签章
（1）投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
（2）招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录三门峡市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。
[bookmark: _Toc11024][bookmark: _Toc184635074][bookmark: _Toc14807][bookmark: _Toc29312][bookmark: _Toc191031386][bookmark: _Toc204691579][bookmark: _Toc191031433]4．投标（电子平台投标文件上传）
4.1电子化投标文件的格式
4.1.1投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。
4.2上传投标
4.2.1电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
4.2.2如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
[bookmark: _Toc12860][bookmark: _Toc184635075][bookmark: _Toc31268][bookmark: _Toc204691580][bookmark: _Toc191031387][bookmark: _Toc1848][bookmark: _Toc191031434]5．开标
[bookmark: _Toc7466][bookmark: _Toc4072][bookmark: _Toc5603][bookmark: _Toc9263]5.1开标时间和地点
招标人在规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点,通过电子招标投标交易平台公开开标。
5.2开标程序
5.2.1本项目采用电子化、无纸化、不见面交易招标，投标人通过网络登录交易平台进入项目开标大厅远程在线参加开标会议。开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,进入项目开标大厅远程在线准时参加开标会议。并进行投标文件解密等。
[bookmark: _Toc27649][bookmark: _Toc24220][bookmark: _Toc184635076][bookmark: _Toc24359]5.2.2电子化投标文件采用一次加密方式。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内，如在规定时间内未完成解密的，其投标文件不予开标、唱标。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成。
5.2.3电子化投标文件解密异常的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密等异常情况，投标人应及时通过开标大厅对话框向中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
5.2.4待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
投标人应保证在开标期间电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。
5.2.5开标时投标人可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标总报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后10分钟内向中介服务机构通过开标大厅对话框提出质疑。中介服务机构做好书面记录。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。
[bookmark: _Toc191031388][bookmark: _Toc204691581][bookmark: _Toc191031435]6．评标
[bookmark: _Toc204639252][bookmark: _Toc204639045][bookmark: _Toc204691582]6.1评标、定标方式
[bookmark: _Toc204639046][bookmark: _Toc204691583][bookmark: _Toc204639253]本项目采用评定分离方式。
[bookmark: _Toc204639254][bookmark: _Toc204691584][bookmark: _Toc204639047]6.2评标委员会
6.2.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.2.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
(5）与投标人有其他利害关系。
6.3评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.4评标
6.4.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.4.2评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
6.4.3如评标委员会对需要回复的投标人通过电子化交易系统对投标人发起质疑连续三次未回复的，视为投标人放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。
[bookmark: _Toc863735720]6.4.4评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。
6.5推荐中标候选人
按“投标人须知前附表”规定的具体方法及规则推荐中标候选人。
6.6中标候选人公示
6.6.1中标候选人公示媒介
详见投标人须知前附表
6.6.2招标人在收到评标报告之日起3日内，在与发布招标公告一致的媒体上发布中标候选人公示，公示期不得少于3日，公示应当载明所有投标人情况、推荐的中标候选人情况（包括项目投标信息、管理人员信息、业绩信息等）、否决投标情况及原因、异议方式、监督电话及投诉方式等内容。
6.6.3招标人应当在中标候选人公示前审查评标委员会提交的书面评标报告，发现异常情形的，依照法定程序复核，确认存在问题的，依照法定程序予以纠正。
[bookmark: _Toc204691585]7.定标
[bookmark: _Toc204639256][bookmark: _Toc204639049][bookmark: _Toc204691586]7.1定标要求
招标人应当在收到评标报告10日内完成定标工作，定标过程包括核查和定标会议两个阶段。定标会议应当在三门峡市公共资源交易中心按流程进行，不能按时完成定标工作的，应当通过三门峡市公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不得超过投标有效期。
[bookmark: _Toc1960677989][bookmark: _Toc204639050][bookmark: _Toc204639257][bookmark: _Toc204691587]7.2定标委员会
7.2.1定标委员会的组建：详见投标人须知前附表
7.2.2定标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）与投标单位有直接利益关系的。
（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。
（3）其它影响招标、投标公正评审情形。
[bookmark: _Toc204639051][bookmark: _Toc204691588][bookmark: _Toc761118850][bookmark: _Toc204639258]7.3定标原则
定标应当遵循公开透明、择优竞争、科学规范、廉洁高效的原则。
[bookmark: _Toc1243929273][bookmark: _Toc204639259][bookmark: _Toc204639052][bookmark: _Toc204691589]7.4定标程序
7.4.1核查
定标委员会应当在收到评标报告后首先对中标候选人进行核查，形成核查报告，核查报告在定标会议召开前应当保密。核查内容应包括中标候选人的信用信息、履约能力、以及招标人认为其他需要核查的内容。核查内容不得设置不合理限制和隐性壁垒。招标文件中没有规定的核查标准和方法不得作为定标核查的依据，不得在定标过程中新增定标条件和要求。定标委员会经核查发现中标候选人确有弄虚作假、围标串标等情形的，应当否决相应中标候选人的中标资格，并及时向行政监督部门报告。
具体核查要求详见定标办法。
7.4.2定标会议
定标委员会对中标候选人进行核查后，召开定标会议。定标方法采用票决法确定中标人。
7.4.3定标会议流程
定标委员会根据招标文件中明确的定标方法和方式确定中标人。
7.4.4定标因素
[bookmark: _Toc1319964594]定标因素：详见定标要素一览表。
[bookmark: _Toc204691590][bookmark: _Toc204639053][bookmark: _Toc204639260]7.5中标结果公示
招标人应当在定标工作完成后3日内发布中标结果公示，公示期不少于3日。中标结果公示应当载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、工期、资格条件、项目负责人信息，中标候选人的核查、考察、比较优势，核查未通过的中标候选人名单和原因以及异议和投诉渠道等内容。
[bookmark: _Toc5958][bookmark: _Toc30599][bookmark: _Toc836][bookmark: _Toc204691591][bookmark: _Toc191031436][bookmark: _Toc184635077][bookmark: _Toc191031389]8．合同授予
8.1中标通知
在投标人须知前附表规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
8.2履约担保
8.2.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。
8.2.2中标人不能不能按投标人须知前附表要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8.3签订合同
8.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8.3.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc191031437][bookmark: _Toc160722989][bookmark: _Toc184635078][bookmark: _Toc191031390][bookmark: _Toc204691592]9．重新招标和不再招标
9.1重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；
(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
9.2不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc184635079][bookmark: _Toc160722990][bookmark: _Toc191031438][bookmark: _Toc191031391][bookmark: _Toc204691593]10．纪律和监督
10.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
10.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
10.3对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
10.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
10.5投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc191031392][bookmark: _Toc204691594][bookmark: _Toc191031439][bookmark: _Toc160722991][bookmark: _Toc184635080]11、需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
	
未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
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第三章 评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc18968][bookmark: _Toc27728][bookmark: _Toc25809][bookmark: _Toc12268][bookmark: _Toc21102][bookmark: _Toc26900][bookmark: _Toc14595][bookmark: _Toc25567][bookmark: _Toc19634][bookmark: _Toc458759012]（一）评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式
评审
标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标文件签字盖章
	投标文件符合招标文件格式要求、应加盖投标单位章、法定代表人签章

	
	
	投标文件格式
	符合第九章“投标文件格式”的规定

	
	
	报价唯一
	只有一个有效报价

	2.1.2




	资格
评审
标准
	营业执照
	[bookmark: _GoBack]投标人须为中华人民共和国境内合法注册设立并有效存续的独立企业法人，具有有效的营业执照

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	无商业行贿和无不正当竞争承诺书
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	国家企业信用信息公示系统
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（提供“国家企业信用信息公示系统”中加盖投标人企业电子印章查询网页截图，截图需包括公司信息、股东或投资人相关信息、查询日期，查询日期为公告发布之后至投标截止时间前。）

	
	
	联合体
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	[bookmark: OLE_LINK6]备注：招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人自行承担。

	2.1.3
	响应性
评审
标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	投标总报价
	不得高于招标人公布的最高投标限价（招标控制价），否则其投标将被否决

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第六章“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位和工程量

	
	
	对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况
	不存在投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)的情形；
不存在投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的情形；
不存在投标人与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人的情形；
不存在投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系的情形；
不存在投标人为本招标项目的代建单位、招标代理机构或承担设计、造价咨询、监理业务的单位的情形；
不存在投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位的法定代表人为同一人的情形；
不存在投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系的情形；
不存在投标人被依法暂停或取消项目所在区域或行业投标资格的情形；
不存在投标人被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的情形；
不存在投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的情形；
不存在投标人或拟派项目经理被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的情形；
不存在投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单且在管理期限内的情形；
不存在投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在“信用中国”网站重点领域严重失信主体名单中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内的情形；
不存在投标人拖欠工人工资，或情节严重被有关行政主管部门向社会公布且在公布的期限内的情形；
不存在投标人违反法律、法规、规章或无正当理由放弃中标资格受到行业主管部门处罚且在处罚期内的情形；
以上提供承诺书

	备注：1.招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人自行承担。
2.不在上述范围内且不具有实质性影响的内容，一般不作为否决投标的依据或理由。


[bookmark: _Toc27979]


	条款号
	评审因素
	评审内容

	技术标2.2.1
	施工组织设计
（25分）
	主要施工方案 与技术措施
（0-3分）
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，合理运用先进的施工工艺、施工机械；对施工难点有科学合理的建议。（0-3分）

	
	
	质量管理体系与措施
（0-3分）
	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。施工措施符合国家及我省现行工程建设标准，满足通用规范、项目规范及质量验收规范的要求，质量保证措施内容完整、经济安全、合理先进、切实可行。（0-3分）

	
	
	安全管理体系与措施
（0-3分）
	1.施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。（0-1分）
2.安全技术方案根据工程特点、周边环境和施工工艺，制定措施科学合理、可行。（0-1分）
3.现场重大危险源辨识全面，有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。（0-1分）

	
	
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施
（0-2分）
	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全生产措施费投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。有防治施工现场扬尘治理方案，措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174 ）的规定。（0-2分）

	
	
	工期保证措施（0-1分）
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。（0-1分）

	
	
	拟投入资源配备计划
（0-1.5分）
	1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求；（0-0.5分）
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确；（0-0.5分）
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。（0-0.5分）

	
	
	施工进度表与网络计划图
（0-1分）
	关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求。（0-1分）

	
	
	施工总平面图布置
（0-1分）
	总体布置有针对性、合理，能满足施工需要，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序。（0-1分）

	
	
	建造方式的创新应用实施方案
（0-4分）
	1.智能建造、2.节能减排、3.绿色施工、4.装配式建筑等建造方式的创新应用实施方案符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性；每一项（0-1分）。

	
	
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度
（0-3.5分）
	1.采用1.新工艺、2.新技术、3.新设备（含工器具、智能设备等）、4.新材料等满足实现设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用；每一项（0-0.5分），本小项共2分。
2.应用BIM技术优化施工工序、资源配置及数字化管理，措施得当，有效提高施工效率。（0-1.5分）

	
	
	施工现场实施信息化监控和数据处理
（0-1分）
	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足管理需要。（0-1分）

	
	
	风险管理措施（0-1分）
	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。（0-1分）

	综合标2.2.2
	综合部分（25分）
	项目管理机构（12分）
	项目管理机构人员配备齐全，具备施工员、质检员、资料员、安全员、材料员、测量员（投标文件中需提供以上人员的有效执业证的原件扫描件），每有一人得2分，最多得12分。

	
	
	服务承诺（9分）
	（1） 工期承诺（3分）：能够响应招标文件工期要求，并有工期管控、进度保障措施，可针对本排水防涝项目汛期节点提出优化保障措施的得3分；仅简单响应招标文件工期，无配套保障措施得1分；不响应招标文件工期要求本项得0分。
（2） 质量与保修服务承诺（3分）：承诺工程质量达到合格标准，完整提供缺陷责任期内维修响应时间、故障抢修、回访维保等具体措施得3分；仅原则性响应无具体措施得1分；不满足质量标准要求得0分。
（3） 项目管理班子履职承诺（2分）：对项目经理、技术负责人及主要管理人员在岗履职、离岗审批、违约处置作出明确承诺的得2分；仅有简单承诺，无管控措施得1分；未提供承诺得0分。
（4） 安全文明施工及汛期应急保障承诺（1分）：针对本城市排水防涝工程，提供扬尘治理、现场安全管理、汛期应急排涝抢险处置承诺得1分，缺项不得分。
（投标文件需附相关承诺书）。

	
	
	履职尽责承诺
（4分）
	（1）具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺；（1分）

	
	
	
	（2）按时完工，连续施工承诺；关于项目建设实施阶段的工程进度控制、工程质量控制，项目建设过程中安全管理、文明及环境保护管理措施等内容的承诺；（1分）

	
	
	
	（3）按时发放农民工工资，不能出现上访事件等，并提供承诺函；（1分）

	
	
	
	（4）具有配合招标人开展各项检查、审计等工作的承诺；（1分）
注：以上资料未提供不得分。

	商务标2.2.3

	评标基准价及偏差率的计算方法
	1.评标基准价=最高投标限价（招标控制价）×50%+所有有效投标总报价的算术平均值（有效投标人数量在五家（不含五家）以上的，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值）×50%。
2.偏差率=100%×（投标人有效投标总报价－评标基准价）/评标基准价

	
	投标总报价
（50分）
	（1）当投标人投标总报价等于评标基准价时，得基本分40分；
（2）当投标人投标总报价低于评标基准价时，每低1%在基本分40分基础上加2分，最高加10分；当投标总报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%范围内在满分50分的基础上扣2分，扣完为止；
（3）当投标人投标总报价高于评标基准价时，每高1%，在基本分40分基础上扣2分，扣完为止。
注：按偏差率±1%的比例计算投标总报价得分，评分计算最终保留两位小数（第三位四舍五入）。
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本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章附表2规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐不标明排序的中标候选人，但投标总报价低于其成本的除外。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
中标候选人排序方法：当有效投标人数量大于10（含）家，将综合得分前10名的有效投标人推荐为中标候选人。如遇投标人综合得分及排序相等时，则以评标报价低的优先；评标报价也相等的，由招标人自行确定；当有效投标人数量为3（含）-10（不含）家，将有效投标人全部推荐为中标候选人；当有效投标人数量不足3家时，应当重新招标。
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2.1 初步评审标准
[bookmark: _Toc565672312]2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表；
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表；
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表；
2.2 详细评审标准
2.2.1评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表；
2.2.2评标报价的偏差率计算
评标报价的偏差率计算办法：见评标办法前附表；
2.2.3评分标准：见评标办法前附表；
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3.1初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（4）投标总报价超出最高投标限价的；
（5）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
（6）投标人一个标段递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；
（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（8）投标文件附有招标人不能接受的条件的。
3.1.3 投标总报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标总报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标文件将被否决。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人综合得分=商务标得分+技术标得分+综合标得分。
3.2.4评标委员会发现投标人的总报价明显低于其他投标总报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标总报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
3.3投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 评标委员会完成评标后，向招标人推荐一定数量不标明排序的中标候选人，并提交书面评标报告。
3.4.2评标委员会成员对评标结果意见不一致时，应以书面形式说明其不同意见和理由，招标人可暂停本次评标行为，视情况选择择期复议、重新招标等处理方式，评标委员会成员有违法、违纪行为的，招标人可申请按照相关规定进行处理。
3.4.3评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议。
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第四章  定标办法（票决法）
[bookmark: _Toc31869]1、定标依据
本次定标办法的制定依据下列文件进行：
（1）《中华人民共和国招标投标法》；
（2）《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21号）；
（3）《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法（试行）》（豫发改公管规〔2025〕559号）；
（4）本项目招标文件及招标投标全过程资料；
（5）评标委员会推荐的合格中标候选人名单；
（6）其他有关法律法规和相关制度。
2、定标原则
定标应当公开透明、择优竞争、科学规范、廉洁高效的原则。
3、定标方法
本项目采用票决法进行定标。
4、定标委员会的组建
招标人应当组建定标委员会，负责对中标候选人进行核查和组织召开定标会议等内容。定标工作应当由定标委员会独立完成。
定标委员会构成：定标委员会共5人组成。
备注：定标委员会成员数量为5人，招标人单位成员不得低于成员总数的三分之二。定标委员会组长由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员可由招标人自行选定。
定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应当主动申请回避。
5、定标核查内容
核查组织形式：在定标会议前，由招标人组织成立定标委员会对中标候选人进行核查。核查小组成员由招标人确定，形成核查报告，核查报告在定标会议召开前应当保密。
核查内容包括：
1、投标人须为中华人民共和国境内合法注册设立并有效存续的独立企业法人，具有有效的营业执照；
2、投标人须具备有效的市政公用工程施工总承包二级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力（提供承诺函）；
注：根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规〔2024〕7号文件规定，被全国或河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，投标人不能使用标注异常的资质承揽本工程，具体要求详见豫建行规〔2024〕7号文件【投标人提供全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）和河南省建筑市场监管公共服务平台查询截图，如在河南省建筑市场监管公共服务平台无本企业信息，投标人需提供显示“暂无数据的查询结果”，同时提供投标人企业注册所在地省级建筑市场监管平台或同等级官方网站的资质查询截图。】，查询时间为招标公告发布之日后，查询结果需显示网页查询时间。
3、拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级注册建造师资格，具有有效安全生产考核合格证，须提供在本单位缴纳养老保险证明，并出具无在建工程承诺书；
4、财务运行状况良好，没有财务被接管、冻结、破产状态，投标时提供2023年度、2024年度、2025年度财务审计报告（公司成立不足三年的，从成立年份开始提供，新成立的企业无法提供财务审计报告的按实际情况提供银行资信证明即可）；
5、投标人自行出具本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为承诺书；
6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，企业没有被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询渠道：“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；（提供“中国执行信息公开网”、“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询信息截图，同时网页查询需包含查询日期，查询日期自公告发布之日至投标截止之日）；
7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（提供“国家企业信用信息公示系统”中加盖投标人企业电子印章查询网页截图，截图需包括公司信息、股东或投资人相关信息、查询日期，查询日期为公告发布之后至投标截止时间前。）；
8、本次招标不接受联合体投标（提供非联合体声明）；
9、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。
注：本项目的勘察设计单位、监管单位及其利害关系单位，不得参与本项目投标。
定标委员会在核查过程中对存在问题的中标候选人发出质询，由中标候选人在规定的时间内进行回复，超出规定时间回复或回复内容不符合法律、法规及招标文件相关规定的视为资料造假、欺骗中标，并主动向行政监督部门报告，并依规否决相应中标候选人资格。定标委员会查实有中标候选人存在虚假投标、资质造假、企业业绩和企业荣誉弄虚作假等影响中标结果的，以及违反法律、法规及招标文件相关规定的中标候选人核查结果为不合格，不得进入定标程序，并在核查报告中载明。
经核查合格的中标候选人即可进入定标会议程序，如经核查合格的中标候选人数量为两家，招标人继续定标会议程序；如经核查合格的中标候选人数量为一家或全部不合格，招标人应重新招标。
定标委员会应当严格履行定标环节核查责任,经核查发现定标候选人确有问题的，应当主动书面向监督部门报告，并依规否决相应中标候选人资格。
6、定标因素
定标因素还应包括：
投标人综合实力、履约能力、投标方案、企业信誉、工期计划、投标总报价。投标人的以下资信情况将作为本项目定标委员会的参考因素：
定标因素一览表
	序号
	名称
	有关要求或说明

	1
	综合实力
	（1）营业执照、资质证书；
（2）项目经理证书及安全生产考核合格证及其他拟配备项目组人员相关证书，且人员均无不良信用记录；
（3）项目管理机构人员组成；
（4）财务运行状况良好，没有财务被接管、冻结、破产状态，投标时提供2023年度、2024年度、2025年度财务审计报告（公司成立不足三年的，从成立年份开始提供，新成立的企业无法提供财务审计报告的按实际情况提供银行资信证明即可）

	2
	履约能力
	拟投入本项目管理机构人员配置上岗履约情况（需提供相关承诺或证明材料）、农民工工资按时足额发放履约情况（需提供相关承诺）

	3
	投标方案
	施工组织设计的完整性、合理性、针对性等

	4
	企业信誉
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，企业没有被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。【查询渠道：“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供网站的查询信息截图，查询时间自公告发布之日后）

	5
	工期计划
	投标人的投标函中响应的工期情况。

	6
	投标总报价
	投标人的投标总报价情况（核查中如发现报价明显过低、可能影响质量或履约时，核查委员会可要求投标人书面说明并提供证明；不能证明合理性的，可否决投标）。


7、定标程序
定标会议在三门峡市公共资源交易中心按流程进行，由招标代理机构主持人介绍参会人员及定标委员会成员，具体程序分为以下几方面：
1、宣读定标会议纪律；
2、介绍项目关联单位（定标委员会成员、行政监督部门人员、公证处人员）；
3、定标委员会全体人员签署定标承诺书；
4、介绍开评标过程及评标委员会推荐定标候选人情况；
5、定标委员会组长宣读核查内容及结果；
6、进入定标程序。
（1）定标委员会在通过核查的中标候选人中， 以投票方式确定中标人。定标委员会成员独立行使投票权，每人投票支持一个中标候选人，票数最多且超过半数的确定为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前两名再次票决确定中标人。因并列无法确定前两名时，由定标委员会按照随机选取方式确定出前两名。
(2)宣读中标人。定标委员会组长宣布中标人，招标代理机构人员现场填写中标人信息和出具《定标报告》。
(3)签字确认。定标委员会成员、行政监督部门人员在《定标报告》《抽取结果表》《定标见证记录表》上签字。
(4)公证处人员宣读公证词。
(5)招标代理机构主持人宣布定标会议结束。
8、定标报告
定标委员会应当按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人，并形成书面定标报告。
定标报告应当包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标原则、定标方法、择优因素、定标程序及定标结果等内容。
招标人应当在完成定标工作3日内发布中标结果公告，公示期不少于3日。中标结果公告应当载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、工期、资格条件、项目负责人信息；中标人的核查、考察、比较优势；核查未通过的中标候选人名单和原因，以及异议和投诉渠道等内容。
9、定标后结果处置
（1）确定的中标人经公示后无其他问题，可以发放《中标通知书》。
（2）对因中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金、不符合投标或中标条件或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以在中标候选人中重新选取确定中标人，也可以重新招标。
（3）对中标人以资金、技术等非正当理由放弃中标或被依法依规取消中标的，招标人应当移交有关行政监督部门依法规进行处理。


第五章  合同条款及格式
[bookmark: _Toc235244219][bookmark: _Toc32059][bookmark: _Toc256519780][bookmark: _Toc95770065][bookmark: _Toc494963862][bookmark: _Toc3897][bookmark: _Toc32182][bookmark: _Toc28501][bookmark: _Toc9914]（本合同仅供参考，最终以双方签订为准）

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）








住房和城乡建设部制定

国家工商行政管理总局


[bookmark: _Toc529438828][bookmark: _Toc500423701][bookmark: _Toc14975637]

[bookmark: _Toc58684691]一、合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：                               
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
 1.工程名称：
 2.工程地点：
 3.工程立项批准文号：　      /            
4.资金来源：
  5.工程内容：。
  群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
    计划竣工日期：年月日。
    工期总日历天数：日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式    
1.签约合同价为：人民币（大写）(¥：元)；
其中：
（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥：元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥： 元)；
（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥：         元)；
（4）暂列金额：人民币（大写）(¥： 元)。
 2.合同价格形式：固定单价合同。
五、项目经理
承包人项目经理：　　　                 　    　。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 生效。
十三、合同份数
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]本合同一式份（其中正本   份，副本  份），均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：
          （签字）                          （签字）
地  址： 　　　  　　　　          地  址：　　　　 　　 　  
邮政编码： 　　　　　 　           邮政编码：　　　　　　　　  
法定代表人：　     　              法定代表人：　      　       
或委托代理人：　　                 或委托代理人：　　             
电  话：　　　　　　　　           电  话：　　　　　　　　     
传  真：　　　　　　　　           传  真：　　　　　　　  　  
电子信箱：                         电子信箱：　　　　　　　　  
开户银行：　　　　　　 　          开户银行：　　　　　　　　  
账  号：　　　　　 　              账  号：　　　　　　　　     
[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc389632252][bookmark: _Toc369702838][bookmark: _Toc14997][bookmark: _Toc374731479][bookmark: _Toc402950277][bookmark: _Toc363126442]














[bookmark: _Toc14975638][bookmark: _Toc58684692][bookmark: _Toc337558727]第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc529438830][bookmark: _Toc395798699][bookmark: _Toc500423703][bookmark: _Toc366231650]本通用条款执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）的“通用合同条款”。

[bookmark: _Toc58684693][bookmark: _Toc14975639]

















三、专用合同条款
[bookmark: _Toc529438831][bookmark: _Toc500423704][bookmark: _Toc58684694][bookmark: _Toc417659703][bookmark: _Toc14975640]1. 一般约定
[bookmark: _Toc417659704]1.1 词语定义
1.1.1合同
[bookmark: _Hlk17448451]1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、投标文件、中标通知书、工程量清单、合同补充协议、履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的的会议纪要、签证、设计变更等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：由招标人委托确定
1.1.2.5 设计人：
名称：/；
资质类别和等级：/            ；
联系电话：/              ；
电子信箱：/ ；
通信地址：/           。
1.1.3 工程和设备
[bookmark: _Hlk17448469]1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。
[bookmark: _Hlk17448498]1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：应结合现场实际情况及施工组织方案经发包方同意后确定。
1.3法律
[bookmark: _Hlk17448516]适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。
1.4 标准和规范
[bookmark: _Hlk17448528]1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的现行强制性国家标准、现行强制性行业标准、工程所在地的现行地方性标准以及工程设计施工图中明确说明的规范规程（包含推荐性标准）。除此之外，特别分项施工质量标准不低于工程设计中有明确质量技术参数要求的分项质量标准。
[bookmark: _Toc54777938]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /         ；
发包人提供国外标准、规范的份数：           /           ；
发包人提供国外标准、规范的名称：          /          。
[bookmark: _Hlk17448572]1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按工程设计中的专项设计技术要求执行。
[bookmark: _Toc54777939]1.5 合同文件的优先顺序
[bookmark: _Hlk17448581]合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。
[bookmark: _Toc54777940]1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
[bookmark: _Hlk17448594]发包人向承包人提供图纸的期限：施工图审查合格后3天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：2套；
[bookmark: _Hlk17448608]发包人向承包人提供图纸的内容：包括承包人施工范围全部内容的施工图。
1.6.4 承包人文件
[bookmark: _Hlk17448621]需要由承包人提供的文件，包括：主管部门规定的文件、本项目需要的施工文件、所必需的专项施工文件以及行业上各类检查应提交的施工文件资料等。包括但不限于施工组织设计、施工总进度计划、专项施工方案、专项安全防护方案等；
[bookmark: _Hlk17448633]承包人提供的文件的期限为：开工前7天；
承包人提供的文件的数量为：3套；
[bookmark: _Hlk17448653]承包人提供的文件的形式为：书面纸质及电子文档；
[bookmark: _Hlk17448662]发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款。
1.6.5 现场图纸准备
[bookmark: _Hlk17448672]关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc54777941]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
[bookmark: _Hlk17448691]1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人施工现场办公室；
[bookmark: _Hlk17448698]发包人指定的接收人为：发包人现场负责人。
[bookmark: _Hlk17448743]承包人接收文件的地点：承包人施工现场办公室；
[bookmark: _Hlk17448711]承包人指定的接收人为：承包方项目经理。
[bookmark: _Hlk17448723]监理人接收文件的地点：监理人施工现场办公室；
[bookmark: _Hlk17448754]监理人指定的接收人为：总监理工程师。
[bookmark: _Toc54777942]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc54777943][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
[bookmark: _Hlk17448903]关于出入现场的权利的约定：由承包人负责办理出入施工现场的相关许可并承担全部费用。
[bookmark: _Toc54777944][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc318581156]1.10.3 场内交通
[bookmark: _Hlk17448920]关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人负责场外、场内道路和交通设施并承担全部费用。
[bookmark: _Hlk17448930][bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责并承担全部费用。
1.10.4超大件和超重件的运输
[bookmark: _Hlk17449339]运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc54777945]1.11 知识产权
[bookmark: _Hlk17449348]1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
[bookmark: _Toc54777946]1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
[bookmark: _Toc54777947]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/%。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc297048343]2. 发包人
[bookmark: _Toc54777948]2.2 发包人代表
发包人代表：
姓名：；
身份证号：/；
职务：/；
联系电话：电子信箱：/；
通信地址：/。
[bookmark: _Hlk17449421]发包人对发包人代表的授权范围如下：检查工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，督促监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，审核工程进度报表等。凡涉及合同变更、工期延长、工程量签证、结算等事项的，必须经发包人书面确认并盖章后方能生效。
[bookmark: _Toc54777949]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
[bookmark: _Hlk17449433]关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期2天前。
2.4.2 提供施工条件
[bookmark: _Hlk17449446]关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工道路、施工用水源、电源由承包人自行解决，施工水电费及水电的线路损耗由承包人支付，费用已包括在合同价格中。
[bookmark: _Toc54777950]2.5 资金来源证明及支付担保
[bookmark: _Hlk17449475]发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
[bookmark: _Hlk17449482]发包人是否提供支付担保：否。
[bookmark: _Hlk17449490]发包人提供支付担保的形式：不提供。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296346659]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
[bookmark: _Hlk17449519]（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合档案馆和行政管理及质量监督部门要求的竣工图及竣工资料、竣工结算资料等。
[bookmark: _Hlk17449528]承包人需要提交的竣工资料套数：4套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
[bookmark: _Hlk17449537]承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。
[bookmark: _Hlk17449549]承包人提交的竣工资料形式要求：书面纸质及电子文档。
（10）承包人应履行的其他义务：
1）承包人不得以任何理由拖欠农民工工资，必须确保农民工工资足额发放，如造成农民工到有关部门上访，每发生一次处合同总价0.1-1%违约金。
2）在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。
3）本工程施工安全由承包人负总责。承包人应按照规范要求做好各项安全措施，本工程施工安全的措施费用已经包括在合同价格中。如发生施工安全事故，由承包人负责并承担全部事故赔偿费用
4）由承包人负责按照三门峡市有关行政管理部门要求，办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。
5）协调周边及地方关系。
6）施工现场发包人、监理人办公室及必要的办公家具由承包人免费提供。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周在场6天，每少一天支付违约金1000元。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应支付给发包人10万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险，且发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以1000元/天违约金，擅自离开施工现场累计达到20天的，发包人有权要求承包人更换不低于原项目经理资质的人员并处以5万元违约金 。同时，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以5万元违约金，同时承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
[bookmark: _Toc54777951]3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以5万元违约金，同时承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失   。
[bookmark: _Toc54777952]3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以每人1万元违约金，同时承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。
[bookmark: _Hlk17213454]3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人代表、总监理工程师共同书面批准后方可离开 。
[bookmark: _Hlk17213475]3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以每人1万元违约金，同时承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以每人500元/天违约金，同时承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。
[bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc296891199]3.5 分包
[bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc318581158]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作禁止分包。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：  不允许    。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：承包人施工人员进场开始至验收合格并移交给使用单位期间由承包人负责，费用由承包人承担   。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
履约保证金的金额：中标金额的5%（百分之五）。
履约保证金的形式：现金转账或银行保函等；
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296503162]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：以发包人与监理人签署的《监理合同》为准。
关于监理人的监理权限：按照《建设工程监理规范》和《建设工程委托监理合同》的有关规定对工程施工行使监理职权。主要包括工程质量、安全文明施工、工程进度及工程投资等方面控制 。
工程开工、停工及工期变更、设计变更、工程量签证、工程量审核等需要取得发包人批准 ，经发包人书面确认并盖章后生效 。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人负责免费提供办公场所。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：；
职务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）无；
（2）        /                           ；
（3）          /                         。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296347162]5. 工程质量
[bookmark: _Toc54777953]5.1 质量要求
[bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc300934949]5.1.1 特殊质量标准和要求：质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
关于工程奖项的约定：        /                          。
[bookmark: _Toc54777954]5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大安全事故，如发生上述事故，则视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金1-5万元；每发生一起人身死亡事故承包人除接受相关部门处罚外，承包人须向发包支付违约金30万元。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责治安保卫工作，承担全部费用。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人开工前编制，并报监理人、发包人监督执行。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到三门峡市安全文明施工工地的标准要求。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。
6.3环境保护
承包人应严格遵守环境保护及“6个百分之百”的相关规定，落实各项环境保护措施，费用已包含在合同价款中，由承包人自行承担。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。
[bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297123514]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内
在履行合同过程中，发包人或监理人对承包人上报的施工进度计划的认可及在履行合同过程中形成的会议纪要、补充协议、双方往来函件等文件对完工日期、竣工日期的描述及约定，均不视为发包人放弃合同约定的权利，并有权从合同约定的计划竣工日期或者经过工期顺延后的竣工日期次日起追究承包人逾期竣工的违约责任。发包人出具加盖公章的书面文件明示放弃上述权利的除外。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前5天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：其他准备工作包括（1）编制施工组织设计；（2）进行施工图审查及深化；（3）签订材料采购合同；（4）签订工程设备和（或）租赁合同；（5）拟定劳动力、材料、工程设备的进场计划；（6）修建工程所需的临时设施、施工道路等。准备工作应在开工前2天完成。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前2天。
[bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc297216175]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
[bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
每延误一天承包人向发包人支付违约金人民币5000元。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：工程合同价的10%  。
[bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc297216179]不利物质条件的其他情形和有关约定：施工过程中发现地质情况与施工图设计不符的，由设计人进行设计变更，按照设计变更结算办法进行结算。
[bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）无；
（2）                  /                         ；
（3）                 /                          。
[bookmark: _Toc54777955]7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：             /                   。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc312678020]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
[bookmark: _Toc54777956]8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程重要材料及设备均须报送样品，具体按发包人、监理人要求执行。
[bookmark: _Toc54777957]8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296347172]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc303539140]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297123536]施工现场需要配置的试验场所：按照质量监督部门及监理单位要求。
施工现场需要配备的试验设备：按照质量监督部门及监理单位要求。
施工现场需要具备的其他试验条件：按照质量监督部门及监理单位要求。
[bookmark: _Toc54777958]9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按照质量监督部门及监理单位要求。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251437]10. 变更
[bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296891234]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用条款。
[bookmark: _Toc54777959]10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 执行通用条款。
[bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297048389]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到后7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到后7天内。
[bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc296891244]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：           /                     。
[bookmark: _Toc54777960][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc300934997]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。。
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc318581177]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种或第3种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：除依法必须招标的暂估价项目外，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，承包人在取得监理人和发包人同意后可自行实施暂估价项目。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：           /        。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc297123550]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
[bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc304295579]12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297123553]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：本合同约定的可调价范围外的一切可能引起工程费用增加的风险因素。
风险费用的计算方法：不计算。
风险范围以外合同价格的调整方法：按照合同约定调整。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：无。
风险费用的计算方法：无。
风险范围以外合同价格的调整方法：无。
3、其他价格方式：本合同不采用其他价格方式。
[bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc296944546][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296891247]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：无。
预付款担保的形式为：无。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：施工过程中由发包人另行制定。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：本工程根据形象进度计量，计量的结果仅作为拨付进度款的依据，不作为最终结算的依据。工程量最终以工程完工后，第三方审计机构认定的工程量为准。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：施工过程中由发包人另行制定
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：无。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：无。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc292559416]12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：施工过程中由发包人另行制定 。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：支付申请的内容除通用条款外包括但不限于： 
1.支付申请表；
2.工程进度款预算书;
3.资金申请审批表。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：施工过程中由发包人另行制定。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /         。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /     。
[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc296346720]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48     小时。
[bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251472][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251476]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期移交工程1天，处违约金5000元，并赔偿发包人由此造成的全部损失。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：合同内全部安装的设备设施。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：工程验收前必须完成全部安装的设备的试运行，承包人承担全部费用。
[bookmark: _Toc54777961]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：工程移交后7天内。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。
竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。
[bookmark: _Toc54777962]14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后，在收到承包人合格的结算清单之后的28天内，发包人应完成初步审核并提交审计局进行审计，审计完成后发包人应送给承包人一份最终付款证书，并交给承包人一份副本 。
发包人完成竣工付款的期限：审计完成后30天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：本工程最终结算价按审计局结算审计结果执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：4份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到后14天内。
（2）发包人完成支付的期限：
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起24个月。
[bookmark: _Toc54777963]15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
[bookmark: _Toc54777964]15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：     /              ；
（2）3%的工程款；
（3）其他方式:不采用。
[bookmark: _Toc54777965]15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
[bookmark: _Toc54777966]（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:不采用。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计算利息。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》中保修期的规定。。
15.4.3 修复通知
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知起24小时内到达现场进行保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。
16. 违约
[bookmark: _Toc54777967]16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：仅相应顺延工期，发包人不承担其他任何责任。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按本合同专用合同条款第12.4.4条款执行。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担违约责任，不支付该部分工作的合理利润。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延，发包人不支付违约金 ，发包人不承担承包人的相应损失，不支付合理利润。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，发包人不支付违约金 ，发包人不承担承包人的相应损失，不支付合理利润。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：仅相应顺延工期，发包人不承担其他任何责任。
（7）其他：无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满180天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc54777968]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
1、承包人应保证执行三门峡市有关文件，在进行劳务作业分包时，必须使用有相应资质的劳务分包企业，禁止将劳务作业分包给包工头。若分包给没有资质的劳务分包企业，发包人有权终止合同。
2、因承包人原因，质量监督单位、监理单位下达停工通知的，承包人须按规定时间整改完成。
3、承包人未按照经发包人确认的施工进度计划完成相应施工任务，承包人应承担如下违约责任：除支付违约金外，发包人有权暂停支付进度款；同时，承包人应当采取相应的赶工措施确保工程按时完工，因赶工产生的相应费用由承包人自行承担。若采取赶工措施后，承包人能够在本合同约定的总工期日历天数内按时完工，则发包人返还承包人已支付的前述违约金；若承包人未能按照合同约定的总工期日历天数完工，应当按照专用合同7.5.2条款约定的向发包人支付违约金，前述施工进度的违约金可冲抵逾期完工的违约金。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
1、承包人不得以任何形式将工程分包、转包，投标文件中载明的项目经理及主要管理人员未经发包人同意不得更换或缺席。发包人发现承包人违反本条规定转包或者违法分包，有权立即解除合同。造成发包人损失的，承包人还应承担给发包人带来的直接、间接经济损失。
2、承包人未执行本合同约定的技术标准，为解决质量及安全不确定性问题，而进行的安全技术鉴定，由此引发的费用及施工延误由承包人承担。
3、若承包人承建的工程达不到现行建设工程施工及验收规范合格标准，无偿返工直至达到工程质量合格标准，并赔偿由此给发包人造成的一切经济损失。同时支付不合格部分工程造价的10％的违约金。由此造成的工期延误，按专用合同7.5条款规定处罚。 
4、承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，除更换合格材料设备外，每次支付违约金1-5万元；
5、承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在本合同规定期限内对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，承包人未能按照合同约定履行其他义务的，由承包人承担全部费用并赔偿发包人全部损失。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：与工程相关的政府重大政策变化。
[bookmark: _Toc54777969]17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后180天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：建筑工程一切险及第三方责任险由发包人与承包人共同采购。
[bookmark: _Toc54777970]18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人应为施工现场的全部人员（包括发包人派驻人员及第三方人员）办理意外伤害保险，费用由承包人承担。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应该为施工设备等办理财产保险 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
[bookmark: _Toc54777971]20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
[bookmark: _Toc54777972]20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无。
选定争议评审员的期限：无。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无。
其他事项的约定：无。
[bookmark: _Toc54777973]20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无。
[bookmark: _Toc54777974]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
















第二卷


[bookmark: _Toc22206][bookmark: _Toc9575][bookmark: _Toc8560]
第六章工程量清单



详见附件





[bookmark: _Toc12237]第七章图纸


详见附件












第三卷

[bookmark: _Toc10775][bookmark: _Toc2512][bookmark: _Toc2838]
第八章技术标准和要求
[bookmark: _Toc444161105][bookmark: _Toc488052455][bookmark: _Toc528743946][bookmark: _Toc356564508][bookmark: _Toc354668596][bookmark: _Toc250][bookmark: _Toc246930466][bookmark: _Toc324150168][bookmark: _Toc424374456][bookmark: _Toc383782901][bookmark: _Toc246931736][bookmark: _Toc359334377][bookmark: _Toc278558603][bookmark: _Toc279505674][bookmark: _Toc395689279]一、建设项目内容及规模：本次项目工程根据区域位置可分为两部分，建设规模分别为：
1、银昌路排水防涝改造工程：起点自高速引线处现状雨水井，终点至铝厂转盘宋会路同期改造雨水井，拟建雨水管道规格DN1200mm，采用钢筋混凝土管道及钢筋混凝土检查井，全长约为3937m，布置于现状银昌路南侧距路中5.5m原破损雨水管道路径上，埋深约为2—4m，开挖施工，局部开挖区域需进行基坑支护，配套采购异动感应器设备174套，水位感应器设备174套，智能化监测设备7套。
2、崤山东路排水防涝改造项目：起点自黄河路火车站现状雨水井，终点至铝厂转盘宋会路同期改造雨水井，拟建雨水管道规格DN800mm，采用钢筋混凝土管道及钢筋混凝土检查井，全长约为759m，布置于现状崤山东路东侧距路中6m原破损雨水管道路径上，埋深约为4—5m，开挖施工，局部开挖区域进行基坑支护，配套采购异动感应器设备27套，水位感应器设备27套，智能化监测设备2套。
本项目共计建设DN800—DN1200Ⅱ级钢筋混凝土雨水主管4696米，配套采购异动感应器设备201套，水位感应器设备201套，智能化监测设备9套。
二、本项目适用于现行国家、行业和地方规范、标准和规程；
[bookmark: _Toc444161106][bookmark: _Toc488052456][bookmark: _Toc528743947]三、本项目的《招标文件》及《招标工程量清单》；
[bookmark: _Toc444161107]四、本项目的设计图纸及其相关组成文件；
五、《招标控制价》及其相关组成文件；
六、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；
七、安全文明施工：在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等。
八、质量标准要求
质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准
九、施工过程中如遇地方关系由中标人自行解决，招标人可出面协助解决，其间发生的所有费用由中标人承担。













第四卷



[bookmark: _Toc4971][bookmark: _Toc23495][bookmark: _Toc15695][bookmark: _Toc8508]第九章投标文件格式

银昌路、崤山东路排水防涝改造项目


投标文件
招标编号：






投标人：（盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（签章）
年   月   日

目录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、投标承诺函
四、投标保证金
五、已标价工程量清单
六、施工组织设计
七、项目管理机构
八、投标人基本情况资料
九、投标人认为应附的其他材料







[bookmark: _Toc204691607]

一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc16501][bookmark: _Toc24031][bookmark: _Toc14702][bookmark: _Toc13933][bookmark: _Toc21532][bookmark: _Toc204691608]（一）投标函
（招标人名称）：
1. 我方已仔细研究了	（项目名称）招标文件的全部内容，对本项目施工愿意以人民币（小写）元，（大写）的投标总报价，工期，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，质量要求。
1. 我方承诺在投标有效期日历天内不修改、撤销投标文件。
1. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（小写）元，（大写）。
1. 如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺若中标按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）我方承诺将按照招标文件第五章“合同条款及格式”履行施工合同。
（6）我方承诺将按照招标文件第八章“技术标准和要求”规定执行。
（7）我方承诺将按照招标文件规定支付招标代理费。
1. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
1. （其他补充说明）。
投标人：（盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（签章）
地址：
网址：
电话：
传真：
邮箱：
邮政编码：
年  月  日
1. [bookmark: _Toc16686][bookmark: _Toc7586][bookmark: _Toc23906][bookmark: _Toc23154][bookmark: _Toc31889]
投标函附录
	项目名称
	

	投标人
	

	投标范围
	

	投标总报价（元）
	大写：
小写：

	
	其中
	安全生产措施费（元）
	大写：
小写：

	
	
	暂列金额（元）
	大写：
小写：

	
	
	专业工程暂估价（含税）（元）
	大写：
小写：

	
	
	增值税（元）
	大写：
小写：

	投标工期
	

	投标质量
	

	投标有效期
	

	缺陷责任期
	

	项目经理
	姓名
	
	级别
	
	注册证号
	

	备注
	


投标人：（盖电子公章）
法定代表人或其委托代理人：（签章）
年月日

30

二、法定代表人身份证明及授权委托书
[bookmark: _Toc204691609]（一）法定代表人身份证明

投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证扫描件




投标人：（电子签章）
年月日


[bookmark: _Toc180919760][bookmark: _Toc191031462][bookmark: _Toc204691610][bookmark: _Toc139279261]（二）授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件


投标人：（盖电子公章）

法定代表人：（电子签章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：


年  月   日

[bookmark: _Toc26023][bookmark: _Toc204691611]
三、投标承诺函
致：（填写招标人名称）：
我单位在（项目名称）投标中自愿作出以下承诺：
一、我单位具备承担招标项目的能力，自愿参加该标段投标活动，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，依法诚信经营，不存在以下任何情形之一：
1.为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人；
2.为本标段的监理人、代建人或招标代理机构的；
3.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
4.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
5.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
6.被责令停业、被暂扣或者吊销执照、被暂扣或者吊销许可证或的；
7.被暂停或取消投标资格的；
8.进入清算程序或宣告破产的；
9.因财产被接管、扣押、查封或冻结而丧失履约能力的；
10.与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的；
11.与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人或存在控股、管理关系的；
12.在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件；
13.中标后在规定期限内无正当理由不与招标人签订合同，或者不按招标文件规定提交履约保证金。
二、在本项目投标中不存在串通投标、租借资质以及弄虚作假投标等违法行为。
三、拟派的项目经理对所在单位参与本次投标知情，投标中使用的本人相关业绩真实有效；本人未在其他项目上任职项目经理，或虽在其他项目上任职项目经理，承诺本项目中标后能够从其他任职项目撤离。
以上承诺如有虚假，招标人有权取消我单位投标资格或中标资格、拒签或提前终止合同，给招标人造成损失的，自愿承担赔偿责任；接受有关部门的处罚，并承担由此带来的一切法律责任。
特此承诺。
投标人：（盖电子公章）
法定代表人：（电子签章）
日期：年月日


[bookmark: _Toc204691612]四、投标保证金

可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，或附投标保函相关证明材料









[bookmark: _Toc204691613]五、已标价工程量清单



[bookmark: _Toc204691614]六、施工组织设计
1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：：
（1）主要施工方案与技术措施
	（2）质量管理体系与措施	
	（3）安全管理体系与措施	
	（4）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	
	（5）工期保证措施	
	（6）拟投入资源配备计划	
	（7）施工进度表与网络计划图	
	（8）施工总平面图布置	
	（9）建造方式的创新应用实施方案
	（10）采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度	
	（11）施工现场实施信息化监控和数据处理
（12）风险管理措施
2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后（如有）。
附表一拟投入本工程的主要施工设备表
附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
附表三劳动力计划表
附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表五施工总平面图
附表六临时用地表



附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	已使用台
时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	













附表三：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。






附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






[bookmark: _Toc204691615]七、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
（是否交纳）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




（二）主要人员简历表
1、项目经理简历表
项目经理应附注册建造师证、身份证、安全生产考核合格证书、身份证、养老保险证明、管理过的项目业绩附施工合同原件扫描件；
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]无在施建设工程承诺书（格式）
[bookmark: OLE_LINK12]（招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程和新承接工程项目的项目经理。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。


[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK38]特此承诺！






[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK53]投标人：（盖电子公章）
法定代表人：（电子签章）
年月日









2、主要项目管理人员简历表
技术负责人应附身份证、职称证、单位养老保险缴费证明等原件扫描件；
其他主要人员应附身份证、职称证（执业证或上岗证书）等原件扫描件。
	岗位名称

	姓名
	年龄

	性别
	毕业学校

	学历和专业
	毕业时间

	拥有的执业资格
	专业职称

	执业资格证书编号
	工作年限

	



担
任
的
主
要
工
作








（三）拟派项目管理部组成人员承诺（格式）

为确保本项目按质按量按期完成，我公司郑重承诺：
1、为本项目拟派项目经理、技术负责人具备工程相关工作经验。拟派本项目的施工员、质量员、安全员、材料员、资料员均具备多年工程现场管理经验，能够满足工程管理需要。
2、拟派本项目的施工员、质量员、安全员、材料员、资料员均为专职人员。
3、依据工程情况，按发包人的要求及时调整项目管理人员，确保工程顺利进行。

特此承诺

投标人：（盖电子公章）
法定代表人：（电子签章）
[bookmark: _Toc204691616]年月日
八、投标人基本情况资料
[bookmark: _Toc392837523][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK58]（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织机构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等材料的原件扫描件。
[bookmark: _Toc392837524]
（二）近年财务状况表
[bookmark: OLE_LINK90]备注：具体要求见投标人须知表。
[bookmark: _Toc392837525]
（三）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。























[bookmark: _Toc27811]


[bookmark: _Toc204691619]九、投标人认为需要提供的其他材料

（一）农民工工资支付承诺书

致:(填写招标人名称):
我公司(公司名称)承诺遵守《保障农民工工资支付条例》，且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单。
[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK67]若我公司本次招投标中标后，我公司将及时、足额按规定向人力资源社会保障行政部门提交农民工工资保证金，详见(关于印发《河南省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》的通知豫人社规(2022)4号)。若本建设工程项目中出现拖欠农民工工资情况，可由人力资源社会保障行政部门从工资保证金中先予划支。
若招标人发现我公司存在以上情况，招标人有权取消我单位投标资格或中标资格、拒签或提前终止合同，并向有关建设主管部门上报作进一步处罚:同时我单位自愿接受招标人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。
特此承诺。
投标人：（盖电子公章）
法定代表人：（电子签章）
年  月  日



[bookmark: _Toc466566730][bookmark: _Toc466566820]


（二）全省房屋建筑和市政基础设施工程项目
招标投标活动承诺书

[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]我单位承诺，在（项目名称）项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。





承诺人：（盖电子公章）
法定代表人：（电子签章）
联系电话：
年  月  日





[bookmark: _Toc204639289][bookmark: _Toc160723023][bookmark: _Toc204691621][bookmark: _Toc180919767][bookmark: _Toc204639081][bookmark: _Toc191031471]（三）投标人廉洁自律承诺书

为了保护国家利益、社会公共利益和公共资源交易当事人的合法权益，确保公共资源交易活动公平、公正、公开，我（单位）在	项目交易活动中承诺如下事项：
一、严格执行招投标、政府采购等各项法律、规章、制度、操作规程和办事程序，主动接受相关部门和社会的监督。
二、不与招标人、代理机构串通投标；不与其他投标人相互串通报价，不排挤其他投标人的公平竞争。
三、不向招标代理机构、评委和招标单位人员进行任何形式的商业贿赂以谋取交易、中标机会。
四、不以低于成本的报价竞标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取投标、中标，不转包和违法分包。不以投诉为名排挤竞争对手，不进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。
五、中标后无正当理由，不得拒绝签订合同，不得擅自改变招标文件内容签订合同，不拒绝履行合同。
六、违反上述承诺或有其他违法违规行为，愿意没收投标保证金，并按照国家法律、法规和相应规章制度规定接受处罚。

投标人：（盖电子公章）
法定代表人：（法人签章）
年  月  日


（四）其他资料
投标人认为需要提交的其他资料….
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