宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估项目

（二标段）

招 标 文 件

采   购   人：平顶山市生态环境局

采购代理机构：河南易采工程管理有限公司

日        期：二零二四年九月

目录

第一章  招标公告	2

第二章  供应商须知	7

一、总则	15

二、招标文件说明	15

三、投标文件编制	16

四、投标文件的递交和撤回	17

五、开标	18

六、资格审査	19

七、评标	20

八、质疑与投诉	23

九、其他事项	24

十、法律责任	24

第三章  评标办法	26

第四章  采购项目需求及技术要求	34

第五章  合同书格式	37

第六章  投标文件格式	43

一、投标函及投标函附录	45

二、投标报价明细表（格式自拟）	47

三、法定代表人身份证明及授权委托书	48

四、资格审查资料	50

五、项目管理机构	57

六、业绩材料	60

七、技术标	61

八、政府采购供应商诚信承诺书	62

九、其他材料	63

- 第一章  招标公告

【平公资采2024 842号】宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估项目招标公告

项目概况

宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估项目招标项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统获取招标文件，并于2024年10月10日08时40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：平采招标-2024-122

2. 项目名称：宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估项目

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额：6300000.00元

最高限价：6300000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 平公资采2024 842号-2 | 宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估项目第二标段（质控标段） | 570000.00 | 570000.00 |

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1划分标段：本项目划分为两个标段。

5.2实施范围：

二标段范围包含宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估项目全过程质量控制。

5.3采购内容：

二标段采购内容为对一标段工作进行全过程质量控制。

5.4服务期：合同签订后6个月。

5.5质量要求：符合国家或省市最新相关标准、规范要求。

6.合同履行期限：合同签订后6个月。

7.本项目是否接受联合体投标:否。

8. 是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商若为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，落实中小企业价格评审优惠政策。

3. 本项目的特定资格要求

（1）投标人须具有独立法人资格和具有独立承担民事责任的能力，且持有在中华人民共和国境内注册的有效营业执照或事业单位法人证书；

（2）项目负责人具有环境或水工环地质类专业高级或以上职称；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2021年度、2022年度、2023年度经审计的财务报告（公司成立时间不足三年的自成立年份开始提供）；

（4）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供证明材料或承诺书；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2024年1月起至今任意连续六个月的税收和社保缴纳证明，依法免税单位须提供免税证明，公司成立时间不足半年的自成立月份开始提供）；

（7）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，开标结束后采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝参与本次政府采购活动；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。有隶属关系企事业单位不得同时参加本项目投标；（ “国家企业信用信息公示系统股东查询截图或事业单位在线平台基本信息查询截图” ）

（9）本项目不接受联合体投标；

（10）法律法规规定的其他条件。

备注：本项目投标人不能同时投报两个标段。

三、获取招标文件

1. 时间：2024年09月06日至2024年10月09日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

3. 方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4. 售价：0元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024年10月10日08时40分（北京时间）

2. 地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

五、开标时间及地点

1. 时间：2024年10月10日08时40分（北京时间）

2. 地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》《河南省公共资源交易公共服务平台》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2.供应商可以通过平顶山市公共资源交易平台向采购人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

3.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

4.监督单位：平顶山市政府采购服务中心

统一社会信用代码：12410400MB1N33980Q

联系电话：0375-2627591

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：平顶山市生态环境局

地址：平顶山市新城区和谐路中段

联系人：王先生

联系方式： 0375-3990621

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南易采工程管理有限公司

地址：河南省平顶山市示范区未来路中段中梁鹰城壹号院12号楼

联系人：吴女士

联系方式：0375-2555998、19939030802

3.项目联系方式

项目联系人：吴女士

联系方式：0375-2555998、19939030802

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标包进行投标的，应分别下载所投标包的采购文件，按标包制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标包对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标包）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2供应商对同一项目多个标包进行投标的，加密电子投标文件应按标包分别提交。

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估项目 |
| 2 | 采购人 | 名称：平顶山市生态环境局 地址：平顶山市新城区和谐路中段 联系人: 王先生 联系方式: 0375-3990621 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：河南易采工程管理有限公司 地址：河南省平顶山市示范区未来路中段中梁鹰城壹号院12号楼 联系人：吴女士 联系方式：0375-2555998、19939030802 |
| 4 | 标段划分 | 2个标段 |
| 5 | 采购范围 | 二标段采购内容为对一标段工作进行全过程质量控制。 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 服务期（含方案编制） | 合同签订后6个月 |
| 8 | 质量标准 | 符合国家或省市最新相关标准、规范要求 |
| 9 | 采购方式 | 公开招标 |
| 10 | 供应商资格要求 | 详见采购公告 |
| 11 | 采购预算 | 第二标段采购预算：570000.00元 采购预算是供应商报价的最高限价，等于或低于该价格的报价为有效报价。 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 13 | 签字盖章要求 | 供应商在制作电子投标（响应）文件时，按照“第六章 投标文件格式”的要求加盖单位及法人电子签章。 |
| 14 | 投标截止时间 | 2024年10月10日08时40分（北京时间） 注：全面实行在线“不见面”开标，投标人（供应商）远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人（供应商）开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 |
| 15 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 |
| 16 | 供应商对招标文件提出质疑的方式及时间 | 在政府采购交易系统中“询问与质疑”栏目中提疑于在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内。 |
| 17 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下： 联系人：吴女士 联系方式：19939030802 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 18 | 递交投标文件地点 | 平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 |
| 19 | 投标保证金 | 不收取 |
| 20 | 履约保证金 | 不收取 |
| 21 | 质量保证金 | 不收取 |
| 22 | 招标文件费用 | 不收取 |
| 23 | 供应商代表出席开标会的要求 | 所有投标人（供应商）的法定代表人或其委托代理人应当按时解密，否则视为认同开标评标结果。 本项目为“不见面”开标，开标时，投标人（供应商）不再到开标现场，不再递交纸质版和电子版投标文件。 |
| 24 | 开标程序 | 开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化响应文件进行解密，待所有供应商响应文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密响应文件进行唱标。 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总人数的三分之二。 评标专家确定方式：由采购人从相关评标专家库中随机抽取。上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标包数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标包只能由一组专家评审。 |
| 26 | 是否授权采购小组确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人。 1.采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。 2.如果排名第一的中标候选人放弃中标、如因不可抗力或其他原因，提出不能履行合同采购人可以依序确定排名第二的中标候选人为中标人，依次类推；也可以重新开展采购活动。 |
| 27 | 评审办法 | 本项目采用综合评分法 |
| 28 | 付款方式 | 详见采购合同 |
| 29 | 监督 | 本项目及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 30 | 招标代理服务费 | 代理费参照发改价格【2015】299号文及《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定收取，进行一定优惠后一标段招标代理服务费63100.00元，二标段招标代理服务费8700.00元。由中标人在领取中标通知书时以现金方式或转账向采购代理机构全额缴纳。此费用由供应商综合考虑到投标报价中，不再单独列项。 |
| 31 | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的供应商，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。 五、落实价格评审优惠政策 （1）执行财政部 、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2020〕46号）； （2）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业； （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供《残疾人福利性单位声明函》。 说明： ①本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。 ②不符合上述适用情形的投标人无须提供上述声明函件。 （4）所投产品属于节能、环保品目清单范围的，供应商应当提供国家认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 32 | 本项目所属行业 | 本项目所属行业：其他未列明行业 中小企业划型标准：中小微企业划分按照“工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）”规定的划型标准为依据。 |
| 33 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按组成文件的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 34 | 特别注意 “四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商） | 《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。 时间节点在评审结束后的5个工作日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！ 1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后的5个工作日内对评审专家进行评价。 2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后的5个工作日内对代理机构进行评价。 3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。 4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。 |
| 35 | 其他 | “招标人”与“采购人”，“投标人”与“供应商”，“招标文件”与“采购文件”，“投标文件”与“报价响应文件”按照同一意思理解。 |
|  |  | 电子招标说明： 1.本项目采用电子化招投标，全部通过网上下载招标文件、制作电子投标文件、网上加密上传、评标等相关事宜。 2.潜在投标人（供应商）首次网上报名前需办理CA数字证书（进入河南互认的CA数字证书），在 “平顶山市公共资源交易服务平台”点击“统一注册”完成企业注册，具体操作程序请参考平顶山市公共资源交易服务平台下载中心的相关说明。 3.潜在投标人（供应商）须登录“平顶山公共资源交易服务平台”-“交易系统”选择登录平顶山市政府采购交易系统，领取招标文件。 4.登录“平顶山市公共资源交易服务平台”网站，下载“制作软件”，制作所投标段电子投标文件。电子投标文件制作流程详见招标文件有关要求。 5.请投标人（供应商）根据自身互联网网速和稳定性、网络及系统平台可能存在的非正常情况等多种因素，尽量提前上传电子投标文件，并确保加密电子投标文件上传成功。 6.本项目采用“远程开标”开标方式，投标人（供应商）无需到平顶山市公共资源交易中心现场参加开标会议，招标人或代理机构和所有投标人（供应商）应当在投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅进行在线签到，在线准时参加开标活动。远程开标的具体事宜请查阅平顶山市公共资源交易服务平台“下载中心”专区的相关说明。 |
|  |  | 各供应商可通过《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》自行查看中标（成交）公告及相关附件，同时代理公司将会以短信或电话或邮箱的方式通知相关未中标（成交）供应商。 |

- 一、总则

1.适用范围及编制依据

1.1本招标文件仅适用于本项目投标邀请中所叙述的招标项目。

1.2本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规及规定编制。

2.定义

2.1“采购代理机构”指河南易采工程管理有限公司，为本次招标的组织者。

2.2“采购人”指本项目的委托单位。

2.3“投标人（供应商）”指按本文件规定领取招标文件且响应招标文件要求，提交投标文件的供应商；

“潜在投标人（供应商）”指对本项目具有投标意向尚未递交投标文件的供应商。

“招标采购单位”指采购人和采购代理机构。

“中标人”指被确定为承接本项目并负责其实施的投标人（供应商）。

“服务”指本文件中所述所有相关服务。

“时间”指北京时间。

2.4“项目”指投标人（供应商）按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人（供应商）

3.1符合本项目规定的投标人（供应商）资格要求；

3.2投标产品（服务）符合国家规定的技术标准和环保标准；

3.3 凡符合“招标项目要求”条件，响应本招标文件所有内容的投标人（供应商）；

3.4 遵守中华人民共和国有关国家法律、法规和招标文件规定，并承担投标及履约中应承担的全部责任和义务。

4. 投标费用

4.1投标人（供应商）应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标采购单位在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5. 投标保证金

5.1本项目不收取投标保证金。

6. 现场踏勘（不组织）

- 二、招标文件说明

7.招标文件的法律效力

7.1本招标文件阐明了投标人（供应商）所需提供的货物及服务的范围和招标投标的程序，是本次招标活动具有法律效力的文件。投标人（供应商）应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求，否则，由投标人（供应商）自行承担相关风险。

8.招标文件的澄清、修改

8.1在递交投标文件截止时间15日前，招标采购单位可以根据需要对招标文件进行澄清、修改；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修 改的内容作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

8.2招标采购单位对招标文件进行澄清、修改的，将依法在《平顶山市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》发布公告，投标人（供应商）应及时登录《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》下载澄清文件，编制或修改投标文件。否则，相关后果由投标人（供应商）自行承担。

8.3如投标人（供应商）未及时下载澄清文件，将无法正常上传加密投标文件。

8.4当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

- 三、投标文件编制

9.一般要求：

9.1投标人（供应商）应仔细阅读本文件的所有内容，按本文要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

9.2 投标文件应以中文编写。如投标文件出现中英文不一致的，以中文为准；

9.3 投标文件应当按照本文件指定的方式进行上传和递交，交易中心不接受电报、电话、传真、邮寄等方式投标；

9.4 本项目投标文件以加密电子投标文件为准，开标、评标均使用加密电子投标文件。

9.5 除本文件另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

10.	投标文件的编制及组成：

10.1投标文件应标明项目名称、采购编号、投标标段（适用于分标段项目）、投标人（供应商）名称等字样。

10.2投标文件应包括的内容详见本文件“第六章投标文件格式的基本要素”和招标文件中规定的其他内容。

11.知识产权

11.1投标人（供应商）应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人（供应商）承担所有相关责任。

11.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.投标有效期

12.1投标人（供应商）投标有效期未达到招标文件规定期限的，按无效投标处理。

12.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标采购单位可以要求投标人（供应商）延长投标有效期。要求与答复均应以书面形式进行。在此种情况下，投标人（供应商）不得修改投标文件的其它内容。

13.投标报价

13.1投标人（供应商）应按本文件提出的采购范围、内容及要求进行报价；

13.2本次招标采取方式为公开招标，一次性报价，若分包则每包只能有一个报价。任何有选择的报价将不被接受，请各投标人（供应商）核准投标报价。

- 四、投标文件的递交和撤回

14.投标文件的递交

14.1电子化投标文件的格式及上传投标

14.1.1投标单位所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。

注：投标人（供应商）投报多个标包的，根据标包制作各个标段的投标文件后上传

14.1.2电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

14.2投标文件的递交

14.2.1 投标单位应在本须知前附表规定的地点，于投标截止时间前上传电子投标文件。

14.2.2 投标单位所上传的电子投标文件不予退还。

14.2.3 逾期上传的或者未送达指定地点的电子投标文件，采购人不予受理。

14.2.4投标文件上传后至文件解密前，投标人（供应商）不能对投标文件进行加密时所使用的CA数字证书进行更新、续费，由此可能引起的投标文件解密失败等相关后果 由投标人（供应商）自行承担。

15.投标文件的修改和撤回

15.1递交文件截止时间前，投标人（供应商）可对投标文件进行补充、修改或撤回；

15.2投标人（供应商）在投标文件递交截止时间前可通过电子化平台撤回其已成功递交的投标文件，电子化平台将予以记录。

15.3如果在递交文件截止时间前需要对已经成功递交的投标文件进行修改、补充的，投标人（供应商）应当重新制作导出完整的投标文件，并按要求重新上传至电子化平台。

15.4电子化平台以投标人（供应商）最后上传成功的投标文件为准。

- 五、开标

16.开标

16.1开标时，投标人（供应商）采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人（供应商）的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

16.2如出现投标人（供应商）的电子投标文件无法解密的情况，投标人（供应商）应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

16.3所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

16.4投标人（供应商）应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人（供应商）因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

16.5解密完成后，投标人（供应商）可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人（供应商）未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

- 六、资格审査

17.资格审査

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格性进行审查。

17.2 合格供应商不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查未通过的供应商，投标无效：

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查资料 | 营业执照 | 具有有效期内的营业执照或事业单位法人证书 |
|  | 项目负责人 | 具有环境或水工环地质类专业高级或以上职称 |
|  | 财务审计报告 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2021年度、2022年度、2023年度经审计的财务报告（公司成立时间不足三年的自成立年份开始提供） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺书 |
|  | 税收和社保缴纳证明 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2024年1月起至今任意连续六个月的税收和社保缴纳证明，依法免税单位须提供免税证明，公司成立时间不足半年的自成立月份开始提供） |
|  | 参加本项目政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺书或声明 |
|  | 信誉 | 1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，开标结束后采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝参与本次政府采购活动； 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，有隶属关系企事业单位不得同时参加本项目投标。（ “国家企业信用信息公示系统股东查询截图或事业单位在线平台基本信息查询截图” ） |
|  | 其他 | 符合招标文件 “供应商须知前附表第10项” 要求 |

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。”

- 七、评标

18.	组建评标委员会

18.1本评标办法仅适用于本项目评标。

评标委员会组成：评标委员会成员为5人以上单数。

代理机构负责组织评标工作，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、监督人员、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

18.2 评标委员会要严格遵守政府采购相关法律制度，遵守评审工作纪律，依据招标文件规定，公正、客观、审慎地进行评审工作。评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任；不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评审；对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；禁止泄露评审文件、评审情况。

19.符合性审査

19.1 评标委员会对通过资格审查的投标人（供应商）的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2 投标文件应当符合以下要求，否则，按无效投标处理：

19.2.1评标委员会认为投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人（供应商）不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.2.2投标文件应当完全响应招标文件专用部分第四章“采购项目需求及技术要求”中的条款；

19.2.3未按照招标文件规定的格式要求编制，按无效投标处理；

19.2.4投标文件中不得包含采购人无法接受的附加条件；

19.2.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.3有下列情形之一的，视为投标人（供应商）串通投标，其投标无效：

19.3.1不同投标人（供应商）的投标文件由同一单位或者个人编制；

19.3.2不同投标人（供应商）委托同一单位或者个人办理投标事宜；

19.3.3不同投标人（供应商）的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

19.3.4不同投标人（供应商）的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

19.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多 数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署 不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.5 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人（供应商）作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商由法定代表人或授权代表人必须按照评标委员会通知的内容，30分钟内在远程开标大厅里询标记录中通过pdf.格式进行答复。投标人（供应商）的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.6 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，评标委员会有权按照下列规定修正：

19.6.1投标文件中投标函附录（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函附录（报价表）为准；

19.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

19.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

19.6.4总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

19.6.5如同时出现以上两种不一致的，按照前款规定的顺序处理。修正后的报价按照澄清有关规定经投标人（供应商）确认后产生约束力。

19.7 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

20.比较与评价

20.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件的报价、商务、技术、服务和售后等情况进行综合比较、评价、打分。

20.2 所有评委给每一投标人（供应商）的评分的算术平均值为该投标人（供应商）的最终得分。最终得分非整数的，保留至小数点后两位，小数点后第三位按照四舍五入的规则计算。

20.3 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

20.3.1分值汇总计算错误的；

20.3.2分项评分超出评分标准范围的；

20.3.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

20.3.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告采购上级主管部门。

20.4评标委员会对投标人（供应商）得分按照从高到低进行排序，得分相同的投标人（供应商），报价低者排名在前，得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

21.推荐中标候选人和确定中标人

21.1评标委员会根据综合得分排名，将前三位的合格投标人（供应商）作为中标候选人。

21.2编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

21.2.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

21.2.2投标人（供应商）名单和评标委员会成员名单；

21.2.3评标方法和标准；

21.2.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人（供应商）名单及原因；

21.2.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

21.2.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人（供应商）根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

21.3采购人委托评标委员会直接确定中标人，由评标委员会根据推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

22. 中标通知

22.1评标结束，根据采购人或评标委员会确定的中标人，将在公告发布网站发布中标结果公告，同时向中标人发出中标通知书。

22.2中标通知书是合同的组成部分。

22.3对未通过资格审查、符合性审查的投标人（供应商），其未通过原因由采购人或评标委员会告知；对通过资格审查、符合性审查但未中标的投标人（供应商），其评审得分与排序由采购代理机构告知。

22.4投标人（供应商）对评标结果有异议的，按政府采购有关质疑、投诉规定办理。

23.合同签订

23.1采购人在中标通知书发布之日起15日内（有最新文件的依据最新文件规定），与中标人签订政府采购合同；

23.2本文件（含补充、修改文件）、中标人的投标文件（含答复、补充文件）均为签订采购合同的依据；

23.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

23.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，顺延确定下一候选人为中标人，没有合格中标候选人的应当重新组织招标活动。

23.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转包。除本文件另有规定外，不得将中标项目进行分包。

- 八、质疑与投诉

24. 投标人（供应商）询问和质疑

24.1投标人（供应商）对采购事项有疑问，可以按照《政府采购法》的相关规定向采购人或代理机构提出询问，询问方式可以为电话咨询或书面提出，采购人或代理机构将在3个工作日内予以电话或书面答复。

24.2投标人（供应商）认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的联系方式详见招标公告。

24.2.1对采购文件、资格审查结果有异议的须向采购人提出，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

24.2.2对评审过程和结果提出异议的须向采购代理机构提出，采购人与采购代理机构共同答复，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

24.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标人（供应商）。

24.4投标人（供应商）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：被质疑项目名称、采购编号、标段、中标公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、有效联系方式（包括手机、传真号码）等。

24.5质疑书必须有法定代表人签字或盖章，并加盖投标人（供应商）公章。若授权代表签章，必须附法定代表人针对当次质疑的特别授权，且公章不得以合同章或其他印章代替。

24.6有下列情形之一的，属于无效质疑，招标采购单位可不予受理：

24.6.1未在法定期限内提出质疑的；

24.6.2未以书面形式提出，或质疑内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号令）要求的；

24.6.3质疑函没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；

24.6.4其它不符合受理条件的情形。

24.7招标采购单位将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人（供应商）和其他有关投标人（供应商），但答复的内容不涉及商业秘密。

25. 投标人（供应商）投诉

25.1质疑投标人（供应商）对招标采购单位的答复不满意以及招标采购单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购单位上级主管部门投诉。

- 九、其他事项

26. 废标

26.1本项目出现《政府采购法》第三十六条规定的废标情形时，招标采购单位有权宣布废标，招标采购单位对受影响的投标人（供应商）不承担任何责任，但因招标采购单位出现影响采购公正的违法、违规行为引起的废标情形除外。

27.中标服务费

27.1代理服务费：中标方必须向招标代理机构交纳代理服务费。收费标准参照国家相关规定。

27.2无论投标结果如何，投标人（供应商）自行承担所有与投标有关的费用。

28.项目验收

项目验收由采购人成立验收小组负责组织验收。验收应按照招标文件、投标文件和采购单位与中标人签订的合同进行核对验收。

- 十、法律责任

29.法律责任

29. 1投标人（供应商）有下列情形之一的，处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：并在相关网站予以通报：

29.1.1提供虚假材料谋取中标、成交的；

29.1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人（供应商）的；

29.1.3与采购人、其他投标人（供应商）或者采购代理机构恶意串通的；

29.1.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.1.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

29.1.7以及《政府采购法实施条例》等法律法规规定的条款。

投标人（供应商）有前款第29.1.1至29.1.5项情形之一的，中标（成交）无效。

29.2投标人（供应商）捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的，将被列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动， 情节严重的，依法追究其刑事责任。

29.3.1中标结果公告发布后，中标人无正当理由放弃中标资格的；

29.3.2中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

29.3.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

- 第三章  评标办法

（综合评分法）

评标办法前附表：

1．初步评审（符合性审查）

评委会首先按招标文件要求对供应商的投标文件进行符合性审查。确认其投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，对实质上响应招标文件要求的投标文件进行下一步评审。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1形式评标准 | 投标人名称 | 与营业执照、相关证书名称一致，否则为不合格投标人。 |
|  | 投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 |
|  | 投标文件格式 | 符合本招标文件规定的“投标文件格式”的要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，且不得高于采购预算价，否则为不合格投标人 |
| 2.1.2响应性评审标准 | 投标内容 | 符合招标文件中的采购内容 |
|  | 服务期限 | 合同签订后6个月 |
|  | 质量标准 | 符合国家或省市最新相关标准、规范要求 |
|  | 其他 | 符合招标文件规定 |

详细评审（二标段）

| 条款号 | 条款内容 |  |  | 分值构成内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) |  |  | 投标报价：10分 技术标部分：55分 综合标部分：35分 |  |
|  | 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.2 | 投标报价（10分） | （1）评标基准价：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价。 （2）投标人报价等于评标基准价的其价格分为满分10分。 其他投标人的投标报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100 注：1、投标报价超过最高限价按无效投标处理。 2、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算报价得分；（本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。） 3、若某供应商的投标报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |  |
| 2.2.3 | 技术标部分（55分） | 1.目标任务描述（7分） | 工作目标明晰，工作任务全面详细，针对性强，满足质控需求得7分；工作目标基本明晰，工作任务较为详细，比较能满足质控需求得4分；工作目标不明晰，工作任务不能满足质控需求得2分；缺项不得分。 |  |  |
|  |  | 2.组织实施方案（10分） | 组织方式高效有力，实施计划与进度安排科学合理得10分；组织方式比较高效，实施计划与进度安排比较合理得7分；组织方式效力一般，实施计划与进度安排合理性一般得4分；组织方式效力较差，实施计划与进度安排不够合理得1分；缺项不得分。 |  |  |
|  |  | 3.工作方法（8分） | 工作方法切合实际，科学合理，完整详细，可行性强，得8分；工作方法比较详细合理，可操作性较强得6分；工作方法合理性、可行性一般得3分；工作方法仅做简单描述，不够切合实际得1分；缺项不得分。 |  |  |
|  |  | 4.重点难点分析（8分） | 对质控工作中的重点和难点的分析准确、全面、深入，提出的应对措施及建议合理有效，针对性可行性强得8分；重点和难点分析比较全面，应对措施比较有效得6分；重点和难点分析不够全面，应对措施针对性和可行性一般得3分；重点和难点的分析简单不到位，应对措施可行性较差得1分；缺项不得分。 |  |  |
|  |  | 5.保障措施（8分） | 保障措施全面、合理、有效，符合本项目实际情况，针对性强得8分；保障措施比较详细、合理、符合项目实际得6分；保障措施不够全面，合理性针对性一般得3分；保障措施简单、不够合理得1分；缺项不得分。 |  |  |
|  |  | 6.应急预案（7分） | 在确保满足服务质量要求的前提下，就重大或突发事件提出应急保障方案，主要包括：应急服务保障措施、应急服务响应时间、重大或突发事件的人员配合、工作流程、控制失误及其他相关服务等进行打分。措施完整、详细、完全满足项目需求得7分；措施较为完整、详细、可行得4分；措施不完整、表述模糊、可行性差得2分；缺项不得分。 |  |  |
|  |  | 7.保密措施（7分） | 投标人提供项目实施过程及项目成果的保密管理制度，保密管理制度内容合理、可行性强，得7分；保密管理制度内容不完善，可行性一般，得4分； 保密管理制度内容较差，可行性差，得2分；缺项不得分。 |  |  |
| 2.2.4 | 综合标部分（35分） | 1、相关业绩（10分） | 1.2020年1月1日以来投标人具有类似调查类业绩的，每有一项得2分，最高得6分； 2.2020年1月1日以来投标人承担过环境质量调查控制项目的，每有一项得2分，最高得4分； 注：以合同签订日期或资金、任务下达文件日期为准，需提供中标通知书及合同，或资金、任务下达文件（原件扫描件）。 |  |  |
|  |  | 2、供应商实力（8分） | 1、投标人因承担地下水环境调查、水文地质调查或环境地质调查项目获省部级政府或管理部门科技奖的，每有一项得2分，获市厅级政府或管理部门科技奖的，每有一项得1分，最高得6分； 2、投标人拥有实验室且具有检验检测机构资质认定证书（CMA）得2分。 注：需提供获奖证明、资质证书扫描件，否则不得分。 |  |  |
|  |  | 3、项目团队（12分） | 1、投标人拟派项目团队中（不含项目负责人）具有环境或水工环地质类相关专业正高级工程师的，每提供1人得2分，最多得4分； 2、投标人拟派项目团队中（不含项目负责人）具有环境或水工环地质类相关专业副高级及以上工程师的，每提供1人得1.5分，最多得3分； 3、投标人拟派项目团队中（不含项目负责人）具有环境或水工环地质类相关专业中级及以上工程师的，每提供1人得1分，最多得5分； 注：提供项目组人员近6个月社保缴纳证明、职称证书、本人身份证扫描件附于投标文件中，否则不得分。（如投标人为新成立企业，提供企业成立月份至今的社保证明材料原件扫描件）。 |  |  |
|  |  | 4、服务承诺（5分） | 投标人提供的服务承诺（包含人员安排、全过程质量控制，响应时间，提供增值服务等方面的承诺），全面合理、可行性强、满足采购人需求得5分，较为合理、有一定可行性得3分，一般得1分，缺项不得分。 |  |  |
| 说明：投标人须将评标办法涉及到的有关证件、证书、证明材料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。 |  |  |  |  |  |

1. 评标方法

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行综合打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术指标优劣顺序排列。

1.2关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品价格扣除及评审报价

1.2.1为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、财库【2020】46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》“第五条”的规定，对小微型企业投标人的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

1.2.2监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.2.3没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。

1.2.4同一投标人（供应商）（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：投标报价得分、技术标部分得分、综合标部分得分

2.2.2投标报价评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3技术标部分评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4综合标部分评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2投标人（供应商）有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不满足招标文件要求的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按前附表规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人（供应商）书面确认后具有约束力。投标人（供应商）不接受修正价格的，其投标作废标处理。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2目规定的评审因素和分值计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3目规定的评审因素和分值计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4目规定的评审因素和分值计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会成员对某投标人（供应商）的评分总分=A+B+C。

3.2.4 各评标委员会成员对每份投标文件的评分总分的算术平均值，即为总得分。投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在评标现场按照评标委员会规定的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人（供应商）在规定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人（供应商）对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人（供应商）主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人（供应商）提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人（供应商）进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人（供应商）须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

- 第四章  采购项目需求及技术要求

一、项目背景

本次开展的“宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估项目”属于2023年度中央生态环境资金地下水污染防治项目，项目的实施对于维护园区地下水环境安全，保障园区及其周边群众健康和经济可持续发展具有重要意义。

二、采购内容（一标段）

1、实施范围

宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查评估范围为园区初步调查预测可能污染区域。

2、主要工作内容

针对宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染影响范围开展详细调查，明确园区地下水污染源和污染范围，模拟预测园区地下水污染发展趋势，进行地下水健康风险评估，根据特征污染物特性和调查评估结果，优选并实施合理可行的风险管控措施，编制风险管控技术方案。

（二）工作任务及内容

1、编制调查评价实施方案

（1）搜集生态环境、自然资源、水利、地质、农业等部门相关资料，编制《宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估实施方案》。

2、开展调查

（1）资料收集：收集调查范围及周边水文地质资料、初步调查结果等资料。

（2）现场踏勘：现场核实资料的准确性，进行污染识别。

（3）监测井布设：按照技术要求布设监测点位。充分利用已有水井，进行补充性监测井建设。

（4）样品采集测试：根据实施方案开展地下水及土壤样品采集测试。

（5）综合分析：综合分析采样测试结果。

3.编制调查评价报告

（1）根据调查评价结果进行综合分析，编制《宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查评估报告》；

（2）在地下水环境详细调查的基础上，开展地下水污染概念模型构建和污染趋势预测工作，编制《宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染模拟预测评估报告》、《宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染健康风险评估报告》和《宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染风险管控技术方案》。

（三）项目主要成果及工作量清单

项目完成需要提交的成果及附图附件，包括但不限于以下内容。

（1）《宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查评估报告》；

（2）《宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染模拟预测评估报告》；

（3）《宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染健康风险评估报告》；

（4）《宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染风险管控技术方案》。

三、质量控制工作采购内容（二标段）

（一）工作范围和流程

1.工作范围

本标段为质量控制标段，对一标段全部内容进行全过程质量控制。

2.质控流程

本次质量控制工作以《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）为主要技术依据，对一标段工作进行全过程质控。对调查方案、调查报告进行初步审核和组织专家评审。并对钻探、采样、样品流转、样品分析进行质量控制。编制《宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估项目质量控制报告》。

（二）工作任务及内容

1.调查方案初步审核和组织专家评审

此阶段质控主要是对调查单位编制的调查方案进行初步审核和组织专家评审，判断调查方案程是否符合相关规定、是否规范、准确。

2.钻探、采样和样品流转质量控制

此阶段质控主要是跟随调查单位对采样进行旁站检查，对土孔钻探、地下水采样井建设、检查采样准备、地下水样品采集、土壤样品采集、样品保存、样品流转等具体操作进行质量控制和记录，判断调查单位工作过程是否符合相关规定、是否规范、准确。

3.采样检测质量控制

此阶段需按调查单位采集样品总数的10%，另行测试分析，并对检测数据进行比对分析，出具检测报告和对比分析报告。

4.调查报告初步审核和组织专家评审

此阶段质控主要是对调查单位编制的调查报告进行初步审核和组织专家评审，判断调查方案程是否符合相关规定、是否规范、准确。

5.编制质量控制报告

按照国家、河省相关要求，编制《宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估项目质量控制报告》。

（三）提交成果基础清单

项目完成需要提交的成果，包括但不限于以下内容。

1.成果报告

（1）宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估项目质量控制报告

三、项目周期

合同签订之日起6个月内。

四、主要技术要求（自行补充，如有最新标准，按最新标准执行）

1.《中华人民共和国环境保护法》

2.《中华人民共和国水污染防治法》

3.《中华人民共和国土壤污染防治法》

4.《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）

5.《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

6.《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

7.《地下水环境监测井建井技术指南（征求意见稿）》（2013年7月）

8.《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）

9.《水质采样技术指导》（HJ494-2009）

10.《水质采样方案设计技术规定》（HJ495-2009）

11.《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）

12.《化工园区地下水环境状况调查评估技术方案》（土壤函〔2021〕10号）

13.《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）

14.《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）

15.《重点行业企业用地土壤污染状况调查样品采集保存和流转质量控制工作手册（试行）》

- 第五章  合同书格式

（本合同仅供参考，最终合同文本以双方协商确认为准）

宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估项目

（二标段）

项目合同

甲方（采购人）：平顶山市生态环境局

乙方（成交人）：

合同订立时间：年月日

合同订立地点：平顶山市

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定，依据甲方要求并结合本项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

第一条  项目内容

项目名称：宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估项目（二标段）

服务地点：平顶山市

服务内容及相关要求：

一.工作范围

宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查评估范围为园区初步调查预测可能污染区域。

二.质控流程

本次质量控制工作以《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）为主要技术依据，对一标段调查评价工作进行全过程质控。对一标段成果报告进行初步审核和组织专家评审或验收工作。并对钻探、采样、样品流转、样品分析进行质量控制。编制《宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估项目质量控制报告》

三、工作任务及内容

（一）调查方案初步审核和组织专家评审

此阶段质控主要是对调查单位编制的调查方案进行初步审核和组织专家评审，判断调查方案程是否符合相关规定、是否规范、准确。

（二）钻探、采样和样品流转质量控制

此阶段质控主要是跟随调查单位对采样进行旁站检查，对土孔钻探、地下水采样井建设、检查采样准备、地下水样品采集、土壤样品采集、样品保存、样品流转等具体操作进行质量控制和记录，判断调查单位工作过程是否符合相关规定、是否规范、准确。

（三）采样检测质量控制

此阶段需按调查单位计划采集样品总数的10%，另行测试分析，并对检测数据进行比对分析，出具检测报告和对比分析报告。

（四）调查报告初步审核和组织专家评审

此阶段质控主要是对调查单位编制的调查报告进行初步审核和组织专家评审，判断调查方案程是否符合相关规定、是否规范、准确。

（五）编制质量控制报告

按照国家、河南省相关要求，编制《宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估项目质量控制报告》

四、项目主要成果及工作量清单

项目完成需要提交的成果及附图附件，包括但不限于以下内容。

1.成果报告

宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估项目质量控制报告

2.报告附件

（1）钻探、建井、采样旁站质控记录

（2）质控样品采样、送样记录表

（3）地下水质量控制样品测试报告

（4）土壤质量控制样品测试报告

五、项目周期

合同签订之日起6个月内。

六、项目标准依据（自行补充，如有最新标准，按最新标准执行）

1.《中华人民共和国环境保护法》

2.《中华人民共和国水污染防治法》

3.《中华人民共和国土壤污染防治法》

4.《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）

5.《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

6.《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

7.《地下水环境监测井建井技术指南（征求意见稿）》（2013年7月）

8.《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）

9.《水质采样技术指导》（HJ494-2009）

10.《水质采样方案设计技术规定》（HJ495-2009）

11.《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）

12.《化工园区地下水环境状况调查评估技术方案》（土壤函〔2021〕10号）

13.《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）

14.《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）

15.《重点行业企业用地土壤污染状况调查样品采集保存和流转质量控制工作手册（试行）》

七、质量要求

质量要求：符合国家或省市最新相关标准、规范要求

第二条   合同价款

1.本合同总价（人民币，元，含税）：（¥）              （大写）             。

第三条   付款方式

1.合同签订后20个工作日内，甲方支付给乙方合同金额的40%，即（¥）               （大写）                    。

2.工作全部完成后且《宝丰县煤炭循环经济产业园地下水污染详细调查和风险评估项目质量控制报告》通过专家组评审后，甲方向乙方支付合同额的60%,即（¥）                         （大写）                    。

3.增值税发票由乙方按甲方财务要求开具。

4.甲方以银行转账方式付款。

第四条   甲方的权利和义务

(一）甲方的权利

1.甲方有权随时向乙方了解项目进度，并要求乙方提供项目相关资料。

2.甲方有权对项目资金使用情况进行监督、 检查， 并要求乙方提供相关资料。

3.甲方有权按照本合同约定或有关法律法规、 政府管理的相关职能规定， 对本项目进行监督和检查， 有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。 甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任， 也不因此减轻或免除乙方根据本合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

4.甲方有权在乙方履行合同过程中出现损害或可能损害公共利益、公共安全情形时终止本合同。

5.甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务项目的需求标准和质量要求作出相应变动或者取消项目。

6.甲方有权将乙方履行合同情况及不符合政府采购政策规定情况，向相关部门报告并纳入不良信用记录、年检（报）、评估、执法等监管体系中。

(二）甲方的义务

1.甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必须的文件、 资料。

2.甲方应为乙方履行本合同过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

3.甲方应按照合同约定支付服务费用。

第五条   乙方的权利和义务

(一）乙方的权利

1.乙方有权按照本合同约定向甲方收取服务费用。

2.乙方有权自甲方处获得与提供本合同项下服务相关的所有必须的文件、资料。

(二）乙方的义务

1.乙方应按照本合同约定的标准、 要求和时间完成项目。

2.乙方应全面履行本项目实施过程中的相关安全管理职责，因乙方未尽到管理职责发生安全事故的， 由乙方承担相应的法律责任。

3.乙方承诺根据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权。如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4.乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题， 应及时作出合理解释或予以纠正。

5.乙方应对项目资金进行规范的财务管理和会计核算，加强自身监督，确保资金规范管理和使用。

6.乙方应建立健全财务管理与报告制度， 按要求向甲方提供资金的使用情况、 项目执行情况、 成果总结等材料， 并配合甲方及甲方组织的监督检查或绩效评价。

7.乙方应根据甲方要求，无条件接受和配合甲方或甲方委托的会计师事务所进行的与本合同相关的审计。乙方应保存与本合同相关的记录和账目， 保存期限为本合同履行完毕或终止后15 年。经提前通知，甲方或甲方委托的会计师事务所有权检查并复制上述记录和账目。

8.项目交付后，乙方应无条件返还甲方向其提供的文件、资料并向甲方移交项目资料，同时乙方应当自留一份完整的项目档案并予以妥善保存。

第六条   保密

1.乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。本项目所有成果归甲方单独所有，未经甲方同意，乙方不得将本项目调查成果、文件、资料向第三方转让或用于其它项目。 如发生以上情况，甲方有权按总合同额的30%以上进行索赔。

2.甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，不得将乙方交付的取得知识产权的成果文件、资料向第三方转让或用于其它项目。如发生以上情况，乙方有权索赔，但甲方依据相关法定职责对外公开的除外。

第七条  合同的变更与解除

1.合同履行中，如甲方要求变更或解除合同，则提前3日以书面形式通知乙。合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

2.甲、乙双方任何一方非依法定事由或约定解除合同的，须向另一方偿付合同总金额30％的违约金。

第八条  违约责任

1.除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

2.乙方未按合同标准和内容服务的，乙方应当按合同总金额30%的标准支付给甲方违约金；若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按甲方损失赔偿。

3.甲方未按合同约定期限支付服务费用的，应就拖欠金额甲方应向乙方支付延误违约金，按每延误一周，金额为合同总金额的5‰，不足一周的以一周计算,因财政资金年度结算收回至再次下达期间时间不计算在内， 但此违约金最多不超过合同总金额的20%。

第九条  争议处理方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，应当向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

第十条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后 1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并可根据具体情况部分或全部免于承担违约责任。

第十一条 合同的终止

1.本合同期满，双方未续签合同的；

2.乙方服务能力丧失， 致使本合同服务无法正常提供的；

3.在履行合同过程中， 发现乙方已不符合承接主体应具备的条件，造成合同无法履行的；

4.受国家政策或法律法规变动影响， 经双方协商终止本合同的。

5.其他：                          。

第十二条   其他事项

1.需要补充的其他事项

2.本合同一式 6  份，甲乙双方各执  3  份，具有同等法律效力。未尽事宜，协商解决。

3.本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：                法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（签字）：                      委托代理人（签字）：

地     址：                              地     址：

联系电话：                               联系电话：

- 第六章  投标文件格式

（项目名称）

标段：

投标文件

采购编号：

供应商：                                （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：	（电子签章）

年	月	日

目 录

一、投标函及投标函附录

二、投标报价明细表

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、资格审查资料

五、项目管理机构

六、业绩材料

七、技术标

八、政府采购供应商诚信承诺书

九、其他材料

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（采购人）

1、根据已收到贵方的                            （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的有关条款后，我方愿以（大写）      （小写）         元的投标总报价，并按上述招标文件的供应商须知、采购项目需求及其它有关文件的条件承包上述项目的相关服务工作。

2、我方承诺在本招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4、随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

5、我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

6、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假，我方愿承担所有后果及责任。

供应商：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                 （电子签章）

年      月       日

（二）投标函附录

采购编号：

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 投报标段 |  |
| 3 | 投标范围 |  |
| 4 | 项目负责人 | 姓名： ， 证书号： 。 |
| 5 | 服务周期 |  |
| 6 | 投标报价 | 投标总报价 （大写） （小写） 元 |
| 7 | 投报质量 |  |
| 8 | 投标有效期 |  |
| 9 | 授权委托人姓名、联系方式及邮箱 |  |
| 10 | 其他说明 |  |

供应商：                               （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：           （电子签章）

年      月       日

- 二、投标报价明细表（格式自拟）

采购编号：                                               金额单位：人民币（元）

格式自拟

供应商：                               （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：           （电子签章）

年      月       日

- 三、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地   址：

成立时间：         年      月      日

经营期限：

姓名：          性别：

年龄：          职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。特此证明。

供应商：                               （电子签章）

年      月       日

（二）授权委托书

本人        （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、 撤回、修改             （项目名称及标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件

供应商：                               （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人身份证号码：

年      月       日

- 四、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 单位负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照等材料的扫描件（加盖单位电子公章）。

（二）财务状况报告

（具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2021年度、2022年度、2023年度经审计的财务报告（公司成立时间不足三年的自成立年份开始提供），以上材料扫描做入投标文件。）

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（提供证明材料或承诺书，承诺书格式自拟）

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供2024年1月起至今任意连续六个月的纳税证明、社保缴纳证明凭据扫描件做入投标文件。）

（六）信誉要求

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，开标结束后采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝参与本次政府采购活动；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，有隶属关系企事业单位不得同时参加本项目投标。（ 提供“国家企业信用信息公示系统股东查询截图或事业单位在线平台基本信息查询截图” ）

（七）其他投标人认为需要的资料

- 五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

附 1：项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |
| 执业资格证书 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  |  |

注：项目负责人应附职称证、身份证、社保等相关资料的扫描件（加盖单位电子公章）。

附 2：主要项目管理人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |
| 执业资格证书 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  |  |

注：主要项目管理人员应附职称证、身份证、社保等相关资料的扫描件（加盖单位电子公章）。

- 六、业绩材料

格式自拟

- 七、技术标

格式自拟

- 八、政府采购供应商诚信承诺书

我单位在参加（项目名称及标段）	的投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确、完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2.我方在本次投标活动中绝无挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标或中标资格并承担相应的法律责任；

3.我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；

4.我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、服务期限等内容组织实施；

5.我方一旦中标，将按规定及时与采购单位签订合同。

若我方违反上述承诺，自愿无条件接受采购单位处罚。对造成的损失、任何法律和经济责任完全由我单位负责。

供应商：                               （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：           （电子签章）

年      月       日

- 九、其他材料

（供应商认为有必要提供的其他材料）

附件1：

投报业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人姓名 | 中标公示查询媒体 | 合同金额 | 合同签订日期 | 验收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表只需填写在本次投标中所投报的所有业绩，用于后期结果公示，务必如实准确填写，某项内容若无则划“/”。

2.如本项目未投报业绩，本表可删除。

附件2：

残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位）

（注：若无，可删除此项）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是           。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商：                        （全称并加盖公章）

日期：

附件3：

中小企业声明函（工程、服务）

（不属于中小微企业的无需提供此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件4：（投标文件/响应文件无需附此项内容）

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购［2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件5：

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。